Утверждена

постановлением Администрации  Саткинского муниципального района

от 28.01. 2019 года № 50/3

Муниципальная  программа

«Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы

Пояснительная записка

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по приведению территории Саткинского муниципального района  в нормативное состояние.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов. Так же для поддержания нормативного санитарного состояния необходимо ежегодно производить отлов бродячих животных, чтоб избежать эпидемий.

Состояние  сетей наружного освещения  улиц, зон отдыха, проезжей части дорог, тротуаров и других мест массового пребывания  населения значительной части населенных пунктов Саткинского района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что данные аспекты имеют  не только хозяйственное, но и важное социальное значение.

На сегодняшний день остается нерешенной проблема территорий существующих кладбищ. Отсутствие проездов между захоронениями из-за отсутствия единого плана расположения последних не обеспечивает своевременного и качественного вывоза мусора, отсутствие ограждения территории кладбищ, что приводит к потере эстетичного вида захоронений и к отрицательному воздействию кладбища на окружающую среду. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Паспорт

муниципальной программы «Благоустройство

на территории Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Нет |
| Основная цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания для населения |
| Основные задачи муниципальной программы | - Благоустройство поселений Саткинского муниципального района |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | №; Наименование целевого индикатора; Единица измерения; 2019 год; 2020 год; 2021 год. 1; Доля благоустроенной территории Каргинского парка в г.Сатка; процент; 32; 0; 0. 2; Количество благоустроенных территорий; единица; 3; 0; 0. 3; Доля текущего содержания мест захоронений (кладбищ) на территории поселения от общего их количества; процент; 100; 0; 0. 4; Количество оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО; единица; 20; 0; 0. 5; Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО; шт; 98; 0; 0. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и по источникам финансирования | Источник финансирования программы – средства областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района. Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 94 027,180 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 83 793,00 тыс. рублей, бюджета Саткинского муниципального района – 10 234,180 тыс. рублей, Из них: - в 2019 году – 94 027,180 тыс. рублей; - в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы планируется: - повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения (парков); - обустроить 3 объекта благоустройства; - обустроить 20 контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО и крупногабаритного мусора; - обеспечить текущее содержание мест захоронений на территории сельских поселений Саткинского района и приведение их в нормативное состояние в соответствии с санитарными нормами |

- Раздел I.  Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Саткинский район объединяет в  своем составе 7 муниципальных образований: 5 –городских поселений и 2 сельских. На территории района расположены 34 населенных пункта, из них:  город областного значения - 1, город районного подчинения - 1, рабочих поселков - 3, поселков- 21, сел - 2, деревень - 6.

Во многих населенных пунктах района объекты благоустройства, такие как улицы, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки элементов благоустройства. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы -

все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Актуальной в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения района и охраны окружающей среды является проблема удаления и обезвреживания твердых коммунальных отходов (далее ТКО), объем которых ежегодно возрастает.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  к полномочиям органов местного самоуправления относится, в том числе создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО осуществляется в соответствии с правилами обращения с  ТКО. На территории Саткинского района необходимо обустроить контейнерные площадки для складирования ТКО в соответствии с правилами. Необходимость разработки Программы обусловлена несоответствием контейнерных площадок современным требованиям, проблемами подъезда к контейнерным площадкам, отсутствием мест для сбора крупногабаритного мусора.

На сегодняшний день много нерешенных проблем в части обеспечения порядка и целостности мест захоронений и приведения их в нормативное состояние. Отсутствие проездов между захоронениями из-за отсутствия единого плана расположения последних не обеспечивает своевременного и качественного вывоза мусора, что приводит к потере эстетичного вида захоронений и к отрицательному воздействию кладбища на окружающую среду. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях. Решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку  мест захоронений, будет способствовать повышению уровня обслуживания в погребении.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Саткинского района путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений, реализации полномочий органов местного самоуправления по сбору и обезвреживанию ТКО, содержанию мест захоронений в соответствии с действующим законодательством, способствует концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует комплексного, системного подходов. Согласованные действия Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления Саткинского муниципального района и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность населения, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Саткинского района.

- Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Цель Программы – создание комфортных условий проживания для населения. Она направлена на выполнение приоритетных целей развития Саткинского муниципального района, отраженных в стратегическом плане развития Саткинского муниципального района: «Направление 3. Чистая среда и надежная инфраструктура. Цель 3.2. Обеспечение всех категорий потребителей надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения».

Для достижения целей Программы определена основная задача:

«Благоустройство поселений».

- Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия Программы реализуются в 2019-2021 годах. В течение всего периода реализации Программы мероприятия, включенные в ее состав, будут направлены  на решение обозначенных разделом I проблем в сфере благоустройства и задач, определенных разделом II настоящей Программы, необходимых для создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Саткинского района.

- Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию задач, предусмотренных в разделе II настоящей Программы и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства поселений района, в том числе на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), а также благоустройство и содержание мест захоронений на территории сельских поселений.

Мероприятия разработаны исходя из необходимости решения задач Программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Саткинского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень мероприятий с указанием источника финансирования приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

- Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Программы – средства областного бюджета и средства бюджета Саткинского муниципального района.

Общий объем финансирования Программы составляет 94 027,180 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 83 793,00 тыс. рублей, бюджета Саткинского муниципального района – 10 234,180 тыс. рублей,

из них:

- в 2019 году – 94 027,180 тыс. рублей;

- в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей.

Информация о финансовом обеспечении программы приведена таблице 1.

Таблица 1

| Источники финансирования | Обоснование |
| --- | --- |
| Областной бюджет | В соответствии с государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470 |
| Бюджет Саткинского муниципального района | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района №397/51 от 26.12.2018 года «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |

- Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

- муниципальной программы

Ответственным исполнителем Программы является УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, соисполнитель  Программы: Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района. Участники реализации мероприятий – Администрации городских и сельских поселений Саткинского муниципального района.

Механизм реализации Программы предусматривает предоставление субсидии из областного бюджета Саткинскому муниципальному району в целях поддержки обустройства мест  массового отдыха населения (городских парков) - в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Саткинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений, в том числе на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронений устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов,  утвержденным приказом начальника УЖКХ администрации Саткинского муниципального района № 62от 28. 12.2017.

В соответствии с ч.4 ст. 15  Федерального закона №131-ФЗ заключены соглашения о передаче межбюджетных трансфертов между УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района и Администрациями Романовского и Айлинского сельских поселений на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы». Предмет заключенных соглашений: «Текущее содержание мест захоронений на территории поселения».

Общее руководство и контроль по реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района осуществляет:

1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 1 марта года, следующего за отчетным);

3) подготовку ежегодной заявки Саткинского муниципального района на финансирование мероприятий Программы из областного бюджета на текущий год;

4) контроль эффективного использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;

5) размещение утвержденной программы на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района.

6) размещение  в системе ГАС «Управление» в разделе «Система стратегического планирования»:

- сведений об утвержденной (внесение изменений и дополнений) муниципальной программе на текущий год и плановый период – в течение двух недель со дня утверждения программы;

- сведений по исполнению и реализации муниципальной программы за отчетный период – в срок до 1 апреля года,  следующего за отчетным.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы будет способствовать созданию условий для благоустройства улиц, тротуаров, мест отдыха,  скверов, парков на территориях населенных пунктов Саткинского муниципального района, обеспечит содержание мест захоронений, приведение их в нормативное состояние в соответствии с санитарными нормами и формирование общественной поддержки по сохранению порядка на территориях населенных пунктов района.

По итогам  реализации Программы планируется:

- Благоустроить 1 территорию рекреационного назначения – Каргинский парк в г.Сатка. В 2019 году благоустроить часть территории Каргинского парка, площадью 2,67 га.

- Благоустроить  3 территории:

- тротуар по ул.Жданова в г.Сатка с устройством велосипедной дорожки,

- тротуар Олимпийского проезда в г.Сатка,

- пешеходную дорожку к зданию амбулатории в с.Айлино.

- Построить 20 контейнерных  площадок для накопления и вывоза ТКО и крупногабаритного мусора  от населения  и обеспечить их контейнерами для накопления ТКО в Саткинском городском поселении по адресам:

- г. Сатка, ул. Ивана Ренева, 37;

- г. Сатка, ул. Краснофлотская, 9;

-  г. Сатка, ул. Советская, 191;

- г. Сатка, ул. Челпанова, 180;

- г. Сатка, ул. Карла Маркса, 67;

- г. Сатка, ул. Шоссейная, 16;

- г. Сатка, ул. Гоголя, 3;

- г. Сатка, ул.Жданова, 24;

- г. Сатка, ул. Парковая, 1;

- г. Сатка, ул. Победы, 3;

- г. Сатка, ул. Природы, 11, 12;

- г. Сатка, ул. Природы, 34;

- г. Сатка, ул. 8 Марта, 2;

- г. Сатка, ул. Абросимова, 1;

- г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32;

- п. Малый Бердяуш, ул. Механизаторов, 2;

- п. Большая Запань, ул. Речная, 17;

- п. Мраморный, ул. Лесная, 1;

- п. Нижняя Сатка, ул. Левобережная, 3;

- п. Зюраткуль, ул. Главная, 3.

- Обеспечить текущее содержание мест захоронений на территории сельских поселений Саткинского района и приведение их в нормативное состояние в соответствии с санитарными нормами.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по индикативным показателям, сводная информация по индикативным показателям приведена в приложении 3.

Показатели муниципальной программы соответствуют Стратегическому плану  развития  Саткинского  муниципального  района.

Расчет показателей программы:

- Показатель №1: «Доля благоустроенной территории Каргинского парка в г.Сатка».

Показатель определяет отношение  площади благоустроенной территории Каргинского парка к площади для благоустройства, предусмотренную проектом в процентном отношении. Общая площадь парка, предусмотренная для благоустройства – 8,34 га. В 2019 году планируется благоустроить площадь 2,67 га., т.е. 32% от планируемойй площади.

- Показатель №2: «Обустройство объектов благоустройства».

Показатель непосредственного результата. Определяется количеством объектов багоустройства, которые благоустроены за отчетный период.

В 2019 году планируется благоустроить 3 объекта:

- тротуар по ул.Жданова;

- тротуар вдоль Олимпийского проезда;

- пешеходную дорожку к амбулатории с.Айлино.

- Показатель №3: «Доля содержания мест захоронений (кладбищ) на территории поселения  от общего их количества».

Показатель расчитывается как отношение площади мест захоронений (кладбищ) на территории поселения, на которой произведено текущее содержание к общей площади мест захоронений (кладбищ), расположенных на территории поселения. Единица измерения показателя – процент.

Общая площадь мест захоронений на территории поселений определяется в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию».

- Показатель №4: «Количество оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО».

Показатель непосредственного результата. Определяется количеством оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО  за отчетный период.

- Показатель №5: «Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО».

Показатель непосредственного результата определяет суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления  ТКО.  Единица измерения показателя – шт.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, представлены в приложении 2.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с постановлениями администрации Саткинского муниципального района 01.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных Программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

В целях контроля реализации муниципальных Программ ответственный исполнитель ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальных Программ и направляет в Финансовое управление сводный отчет о достижении целевых индикаторов в разрезе муниципальных Программ.

Годовой отчет по выполнению муниципальной программы, в соответствии с Порядком, утвержденным данным постановлением до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, необходимо направить в Комитет экономики.

В случае невыполнения целевых значений индикативных показателей в отчетном периоде к отчету прилагается информация с указанием конкретных причин.

Годовой отчет муниципальной Программы содержит следующие разделы:

- конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период, включая подраздел – анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы;

- перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая подраздел – анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной Программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы;

- информация о внесенных в муниципальную Программу изменениях;

- оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной Программы.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.