Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в 2017 году |  |
| Цели муниципальной программы: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и улучшение санитарного состояния и внешнего вида Саткинского городского поселения |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы | Задачи: 1) улучшение и поддержание нормативного санитарного состояния городских территорий; 2) создание высокого уровня освещенности улиц Саткинского городского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в городе; 3) создание комфортных условий для проживания в Саткинском городском поселении; 4) повышение уровня вовлеченности собственников помещений многоквартирных домов и других заинтересованных лиц в формирование комфортной городской среды; 5) повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 6) повышение уровня благоустройства общественных территорий | Индикатор 1 - Объем ликвидированных несанкционированных свалок - 5 148 кубических метров Индикатор 2 - Площадь уборки мест захоронений – 12 990 квадратных метров Индикатор 3 - Количество перевезенных бесхозных трупов - 50 штук Индикатор 4 - Количество отловленных безнадзорных, агрессивных и больных животных - 740 штук Индикатор 5 - Площадь территорий для акарицидной обработки - 75 Га Индикатор 6 - Протяженность содержания сетей уличного освещения – 86,0 Километров Индикатор 7 - Площадь содержания скверов – 37 242,80 Квадратных метров Индикатор 8 - Площадь уложенного газона – 1 773 квадратных метров Индикатор 9 - Количество новогоднего оформления города – 3 единицы Индикатор 10 - Количество созданных объектов по благоустройству города – 8 единиц Индикатор 11 - Площадь земельного участка для размещения мест захоронений – 25,8 Га Индикатор 12 - Количество благоустроенных общественных территорий – 1 Общественная территория Индикатор 13 - Количество благоустроенных дворовых территорий – 3 Дворовых территорий | Уборка несанкционированных свалок в Саткинском городском поселении, содержание мест захоронений, перевозка бесхозных трупов, оказание услуг по отлову, содержанию, умерщвлению и утилизации безнадзорных, агрессивных и больных животных на территории Саткинского городского поселения, акарицидная обработка территории, содержание сетей уличного освещения, содержание скверов, поставка и транспортировка газа к мемориалу «Вечный огонь», обустройство газона по ул. Пролетарской, работы по новогоднему оформлению города, строительство ледовых городков, подготовка акта натурного и акта выбора земельного участка для перевода в земли иных категорий, разработка проектной документации по изменению категории защитных лесов, создание площадки под обелиски героев, замена горелки на мемориале «Вечный огонь», ремонт фонтана в сквере Славы, демонтаж и вывоз рекламных конструкций, благоустройство территории, расположенной в 150 м. от сквера Орджоникидзе, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта сквера по ул. Солнечная, 17, внесение поправок в список имен погибших жителей Саткинского района на памятнике в сквере Славы, проведение кадастровых работ по объекту «Работы по капитальному строительству мемориальной стены к памятнику в сквере Славы города Сатки», поставка и установка детских игровых и спортивных площадок в г. Сатка, монтаж и демонтаж праздничной иллюминации, обустройство въезда на детскую площадку, обустройство парковки возле детской площадки, устройство видеонаблюдения в сквере «Маленький принц», благоустройство сквера в Западном микрорайоне, благоустройство дворовой территории г. Сатка обеспечит жителей Саткинского городского поселения благоустроенными придомовыми территориями и муниципальными территориями общего пользования, благоустроенными скверами, улицами, местами захоронений, приведет их в нормативное состояние в соответствии с санитарными нормами, а также сформирует общественную поддержку по сохранению порядка на данных территориях. |

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2016) | Отчетный 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы |
| 1 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | Кубический метр | 2 574 | 5 148 | 5 148 |  |
| 2 | Площадь уборки мест захоронений | Квадратный метр | 5 585 | 12 990 | 12 990 |  |
| 3 | Количество перевезенных бесхозных трупов | Штука | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных, агрессивных и больных животных | Штука | 740 | 740 | 740 |  |
| 5 | Площадь территорий для акарицидной обработки | Га | 66,66 | 75,00 | 75,00 |  |
| 6 | Протяженность содержания сетей уличного освещения | Километр | 85,5 | 86,0 | 86,0 |  |
| 7 | Площадь содержания скверов | Квадратный метр | 36 716,8 | 37 242,80 | 37 242,80 |  |
| 8 | Площадь уложенного газона | Квадратный метр | - | 1 773 | 1 773 |  |
| 9 | Количество новогоднего оформления города | Единица | 3 | 3 | 3 |  |
| 10 | Количество созданных объектов по благоустройству города | Единица | - | 8 | 7 | Отсутствие потребности |
| 11 | Площадь земельного участка для размещения мест захоронений | Га | - | 25,8 | 25,8 |  |
| 12 | Количество благоустроенных общественных территорий | Общественные территории | - | 1 | 1 |  |
| 13 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Дворовые территории | - | 3 | 3 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы повлияло финансирование мероприятий программы из бюджета Саткинского городского поселения и бюджета Челябинской области, а также отсутствие потребности в реализации запланированных мероприятий.

# Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 12.05.2017 | 30.06.2017 | 12.05.2017 | 30.06.2017 | 5 148 м3 | 5 148 м3 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 2 | Текущее содержание мест захоронений в г. Сатка Челябинской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12 990 м2 | 12 990 м2 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 3 | Перевозка бесхозных трупов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50 штук | 50 штук | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 4 | Оказание услуг по отлову, содержанию, умерщвлению и утилизации безнадзорных, агрессивных и больных животных на территории Саткинского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 740 штук | 740 штук | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 5 | Акарицидная обработка территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 20.05.2017 | 01.07.2017 | 20.05.2017 | 01.07.2017 | 75 Га | 75 Га | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 6 | Потребление уличного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 881,59 тыс. квтч | 1 881,59 тыс. квтч | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 7 | Содержание сетей уличного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 86 километров | 86 километров | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 8 | Текущее содержание скверов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 37 242,80 квадратных метров | 37 242,80 квадратных метров | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 9 | Поставка и транспортировка газа к мемориалу «Вечный огонь» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ремонт горелки |
| 10 | Обустройство газона по ул. Пролетарской в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 16.08.2017 | 15.09.2017 | 16.08.2017 | 15.09.2017 | 1 773 квадратных метров | 1 773 квадратных метров | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 11 | Работы по новогоднему оформлению г. Сатка (иллюминация) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 14.12.2017 | 31.12.2017 | 14.12.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 12 | Новогодние городки | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 28.11.2017 | 31.12.2017 | 28.11.2017 | 31.12.2017 | 2 единицы | 2 единицы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 13 | Подготовка акта натурного и акта выбора земельного участка для перевода в земли иных категорий | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 26.12.2017 | 31.12.2017 | 26.12.2017 | 26.12.2017 | 25,8 Га | 25,8 Га | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 14 | Разработка проектной документации по изменению категории защитных лесов | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 01.11.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 1 единица | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Не определены границы земельного участка |
| 15 | Создание площадки под обелиски героев | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 29.04.2017 | 31.05.2017 | 29.04.2017 | 31.05.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 16 | Замена горелки на мемориале «Вечный огонь» в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 19.12.2017 | 25.12.2017 | 19.12.2017 | 25.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 17 | Ремонт фонтана в сквере Славы г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 18.05.2017 | 31.07.2017 | 18.05.2017 | 31.07.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 18 | Демонтаж и вывоз рекламных конструкций | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - | - | 1 единица | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие потребности |
| 19 | Благоустройство территории, расположенной в 150 м. от сквера Орджоникидзе | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 18.09.2017 | 20.10.2017 | 18.09.2017 | 20.10.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
| 20 | Планировка участка и устройство щебеночного основания | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.11.2017 | 10.11.2017 | 01.11.2017 | 10.11.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
| 21 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 22 | Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта сквера по ул. Солнечная, 17 | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 23.06.2017 | 15.09.2017 | 23.06.2017 | 15.09.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 23 | Внесение поправок в список имен погибших жителей Саткинского района на памятнике в сквере Славы | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 05.07.2017 | 10.07.2017 | 05.07.2017 | 10.07.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 24 | Проведение кадастровых работ по объекту «Работы по капитальному строительству мемориальной стены к памятнику в сквере Славы города Сатки» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.04.2017 | 11.08.2017 | 01.04.2017 | 11.08.2017 | 1 единица | 1 единица | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 25 | Поставка и установка детских игровых и спортивных площадок в г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 22.09.2017 | 31.12.2017 | 22.09.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 26 | Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 27 | Обустройство въезда на детскую площадку по адресу: ул. Комсомольская, д. 30, ул. Бочарова, д. 15, 17 в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 28 | Обустройство парковки возле детской площадки по адресу: ул. Комсомольская, д. 30, ул. Бочарова , д. 15, 17 в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 29 | Поставка и установка сервера в г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 30 | Поставка и монтаж кабеля и оптической муфты в г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 31 | Поставка и установка видеокамеры в г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 32 | Благоустройство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка Саткинского городского поселения | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 05.04.2017 | 01.11.2017 | 05.04.2017 | 01.11.2017 | 1 общественная территория | 1 общественная территория | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 33 | Строительство сквера в Западном микрорайоне в г. Сатка | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 21.06.2017 | 01.11.2017 | 21.06.2017 | 01.11.2017 | 1 общественная территория | 1 общественная территория | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 34 | Благоустройство дворовой территории г. Сатка Саткинского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 27.07.2017 | 30.11.2017 | 27.07.2017 | 30.11.2017 | 3 дворовых территорий | 3 дворовых территорий | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Итого по программе: «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы количество мероприятий - 34, из них: выполненных - 31; невыполненных - 3 |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы повлияло отсутствие в мероприятиях (проведение за счет других контрактов).

# Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 50 891,17 | 48 630,57 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13 450,56 | 13 450,56 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 764,53 | 5 764,53 |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 30 884,08 | 29 146,24 |  |
|  |  | Бюджет Саткинского муниципального района | 792,00 | 269,24 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок | всего: | 800,00 | 797,75 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 800,00 | 797,75 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Текущее содержание мест захоронений в г. Сатка Челябинской области | всего: | 1 050,00 | 1 045,75 | экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 1 050,00 | 1 045,75 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Перевозка бесхозных трупов | всего: | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Оказание услуг по отлову, содержанию, умерщвлению и утилизации безнадзорных, агрессивных и больных животных на территории Саткинского городского поселения | всего: | 530,00 | 529,74 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 530,00 | 529,74 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Акарицидная обработка территории | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Потребление уличного освещения | всего: | 9 193,19 | 9 193,19 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 9 193,19 | 9 193,19 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Содержание сетей уличного освещения | всего: | 2 000,00 | 1 991,50 | экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 2 000,00 | 1 991,50 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Текущее содержание скверов | всего: | 3 850,00 | 3 762,47 | экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 3 850,00 | 3 762,47 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Поставка и транспортировка газа к мемориалу «Вечный огонь» | всего: | 394,08 | - | отсутствие потребности в связи с ремонтом горелки |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 394,08 | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Обустройство газона по ул. Пролетарской в г. Сатке | всего: | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Работы по новогоднему оформлению г. Сатка (иллюминация) | всего: | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Новогодние городки | всего: | 839,63 | 99,99 | Расторжение контракта |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 839,63 | 99,99 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Подготовка акта натурного и акта выбора земельного участка для перевода в земли иных категорий | всего: | 100,00 | 98,61 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 98,61 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Разработка проектной документации по изменению категории защитных лесов | всего: | 100,00 | 0,00 | Работы приостановлены в связи с уточнением категории земель, для определения границ земельного участка |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 15 | Создание площадки под обелиски героев | всего: | 480,00 | 473,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 480,00 | 473,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 16 | Замена горелки на мемориале «Вечный огонь» в г. Сатке | всего: | 500,00 | 495,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 500,00 | 495,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 17 | Ремонт фонтана в сквере Славы г. Сатка | всего: | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 18 | Демонтаж и вывоз рекламных конструкций | всего: | 50,00 | - | Отсутствие потребности |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 50,00 | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 19 | Благоустройство территории, расположенной в 150 м. от сквера Орджоникидзе | всего: | 100,00 | 91,72 | экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 91,72 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 20 | Планировка участка и устройство щебеночного основания | всего: | 100,00 | 99,72 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 99,72 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | всего: | 12,84 | 12,84 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 12,84 | 12,84 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 22 | Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта сквера по ул. Солнечная, 17 | всего: | 786,28 | 263,52 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения |  |  |  |
|  |  | Бюджет Саткинского муниципального района | 786,28 | 263,52 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 23 | Внесение поправок в список имен погибших жителей Саткинского района на памятнике в сквере Славы | всего: | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 24 | Проведение кадастровых работ по объекту «Работы по капитальному строительству мемориальной стены к памятнику в сквере Славы города Сатки» | всего: | 5,72 | 5,72 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения |  |  |  |
|  |  | Бюджет Саткинского муниципального района | 5,72 | 5,72 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 25 | Поставка и установка детских игровых и спортивных площадок в г. Сатка | всего: | 700,00 | 700,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 700,00 | 700,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 26 | Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации | всего: | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 27 | Обустройство въезда на детскую площадку по адресу: ул. Комсомольская, д. 30, ул. Бочарова, д. 15, 17 в г. Сатке | всего: | 60,00 | 53,98 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 60,00 | 53,98 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 28 | Обустройство парковки возле детской площадки по адресу: ул. Комсомольская, д. 30, ул. Бочарова , д. 15, 17 в г. Сатке | всего: | 90,00 | 83,76 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 90,00 | 83,76 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 29 | Поставка и установка сервера в г. Сатка | всего: | 99,72 | 99,72 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 99,72 | 99,72 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 30 | Поставка и монтаж кабеля и оптической муфты в г. Сатка | всего: | 51,63 | 51,63 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 51,63 | 51,63 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 31 | Поставка и установка видеокамеры в г. Сатка | всего: | 98,65 | 98,65 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 98,65 | 98,65 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 32 | Благоустройство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка Саткинского городского поселения | всего: | 6 381,62 | 6 371,62 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 432,13 | 4 432,13 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 899,49 | 1 899,49 |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 50,00 | 40,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 33 | Строительство сквера в Западном микрорайоне в г. Сатка | всего: | 4 939,34 | 4 632,22 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения | 4 939,34 | 4 632,22 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 34 | Благоустройство дворовой территории г. Сатка Саткинского городского поселения | всего: | 12 883,47 | 12 883,47 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 018,43 | 9 018,43 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 865,04 | 3 865,04 |  |
|  |  | бюджет Саткинского городского поселения |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы | всего: | 23 471,60 | 50 891,17 | 48 630,57 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 21 271,60 | 38 098,21 | 36 785,88 |
|  |  | соисполнитель: Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2 200,00 | 12 792,96 | 11 844,69 |

# Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

# В течение 2017 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09.12.2016 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.01.2017 № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 26.01.2017 № 101/21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.05.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 03.05.2017 № 111/24 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.06.2017 № 480 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 06.06.2017 № 118/27 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.08.2017 № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 19.07.2017 № 122/29 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 12.09.2017 № 632 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 16.08.2017 № 123/30 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2017 № 731/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 27.09.2017 № 125/32 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.11.2017 № 834/3 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 25.10.2017 № 127/33 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.12.2017 № 940/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 14.12.2017 № 138/35 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

# Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

# Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Программа: СРм = Мв/М= 31/ 34 = 0,91

где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Программа: Ссуз = Зф/Зп= 48 630,57 / 50 891,17 = 0,96

где:

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения.

Программа: Эис = СРм / Ссуз = 0,91 / 0,96 = 0,95

где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского городского поселения;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения.

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Программа: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 5 148 / 5 148 =1

Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 12 990 / 12 990 =1

Индикатор 3: СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 50 / 50 =1

Индикатор 4: СДп/ппз4=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 740 / 740 = 1

Индикатор 5: СДп/ппз5 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 75 / 75 = 1

Индикатор 6: СДп/ппз6 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 86 / 86 = 1

Индикатор 7: СДп/ппз7 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 37 242,80 / 37 242,80 = 1

Индикатор 8: СДп/ппз8 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 1 773 / 1 773 = 1

Индикатор 9: СДп/ппз9 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 3 / 3 = 1

Индикатор 10: СДп/ппз10=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 7 / 8 = 0,875

Индикатор 11: СДп/ппз11 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 25,8 / 25,8 = 1

Индикатор 12: СДп/ппз12 = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 1 / 1 =1

Индикатор 13: СДп/ппз13=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 3 / 3 = 1

где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы.

Программа: СРп/п = (СДп/ппз1+ СДп/ппз2 + ….. + СДп/ппз13) / n = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,875+1+1+1) / 13= 12,875 / 13 = 0,99

где:

СРп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

- Эффективность реализации программы.

Программа: ЭРп/п = СРп/п × Эис = 0,99 × 0,95 = 0,94

где:

СРп/п - степень реализации программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения на реализацию программы.

Значение показателя не менее 0,9 свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.