ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе»;

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2021 год

Дата составления отчета:  1 марта 2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела реализации муниципальных программ, Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 4-37-22 usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района	                                    М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

# 1. Целью муниципальной программы является Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

# Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1 обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

Задача 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства

Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;

Задача 4 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

# 3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

# К индикативным показателям реализации муниципальной программы в 2021 году относятся:

# Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 20210 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы) |  |
| Цель: Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 1 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", подпрограмма " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" | Задача 1: обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями | индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства- 31 семья; индикатор -2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы-75,60% | улучшение жилищных условий семьям |
| 2 | программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Задача № 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства | индикатор 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе сетей теплоснабжения - факт 5,4 км, сетей водоснабжения-3,9 км, сетей газоснабжения-0,0 км, электроснабжения 0,41 км, Индикатор 2.Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры -2 ед. | создание благоприятных условий для проживания жителей района |
| 3 | программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" | Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой | индикатор1-Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса- 1200,0 м2 индикатор 2-. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства-0,600 га | создание благоприятных условий для проживания жителей района |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе "программа "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" | Задача 4: Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | индикатор 1. количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания-2 чел. индикатор 2 количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района.-1ед. и | Улучшение жилищных условий граждан Саткинского муниципального района |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

# Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | ед изм. | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана( при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" |
|  | подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 1 | Индикатор 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе | процент |  | 11,94 | 15,64 | доп финансирование объемов работ за счет доп. средств поселений |
|  | сетей теплоснабжения | км |  | 5,40 | 5,40 |  |
|  | ветей водоснабжения | км |  | 3,90 | 3,90 |  |
|  | сетей газоснабжения | км |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Индикатор 2: Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | ед. |  | 2 | 2 |  |
|  | подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" |
| 1 | Индикатор 1-Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | кв.м. | 12121,0 | 12100,0 |  | Увеличилось количество жителей обратившихся на постановку индивидуальных жилых домов на кадастровый учет |
| 2 | индикатор 2-. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га |  | 0,6 | 0,6 | Уменьшилось количество поданных заявлений на предоставление земельных участков для жил. строительства |
|  | Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» |
| 1 | индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семья | 23 | 31 | 31 |  |
| 2 | индикатор-2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | % | 65,70 | 75,60 | 75,60 |  |
|  | подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" |
| 1 | индикатор 1 количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | человек | 27 | 2 | 2 |  |
| 2 | Индикатор 2 количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района | единиц | 13 | 1 | 1 |  |
| 3 | Индикатор 3 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | квадратных метров | 2646,80 | 0 | 0 | . |

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

# Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" |
|  | подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 2 | Мероприятия № 1 Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание газопровода | обслуживание за год | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 3 | Мероприятия № 2 Капитальный ремонт оборудования Центральной котельной в п. Бердяуш, в том числе ПИР | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | ремонт оборудования в котельной п. Бердяуш | выполнен капитальный ремонт оборудования | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 4 | Мероприятия № 3 Капитальный ремонт теплотрасс от Центральной котельной в п .Бердяуш | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Айлино | работы выполнены в полном объеме | выполнен |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 5 | Мероприятия № 4 Реконструкция системы теплоснабжения старой части г. Сатка, в том числе: реконструкция сетей теплоснабжения старой части г. Сатка, строительство газовой котельной с подводящими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить строительство газовой котельной в Сатке | работы выполнены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 6 | Мероприятия № 5 Монтаж и установка новой КТП по ул. 9 Мая в п. Сулея | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | установка и монтаж КТП по ул. 9 Мая | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 7 | Мероприятия № 6 Капитальный ремонт кольцевого водовода частного сектора г. Бакал (по ул. Лермонтова, Пролетарская, Национальная, Революции, Лесная) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | капитальный ремонт кольцевого водовода частного сектора в Бакале | работы выполнены запланированной объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 8 | Мероприятия № 7 Капитальный ремонт теплотрассы Ду-325 по ул. Пролетарская, ул Куйбышева в г.Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | капитальный ремонт теплотрассы ул. Пролетарской , ул. Куйбышева | работы выполнены запланированной объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 9 | Мероприятия № 8 Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Пролетарская в г.Сатка | Управаление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | ремонт системы водоснабжения ул. Пролетаской | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 10 | Мероприятия № 9 Ремонт теплотрассы по ул. Металлургов 7, 11, 13 в г.Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | ремонт теплотрассы по ул. Металлургов | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 11 | Мероприятия № 10 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Бакальского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание и ремонт электросетевого комплекса | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 12 | Мероприятия №11 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Сулеинского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание и ремонт электросетевого комплекса | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 13 | Мероприятия № 12 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Романовского сельского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание и ремонт электросетевого комплекса | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 14 | Мероприятия № 13 Установка АИТП в жилых домах старой части г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить установку АИТП в старой части города | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 15 | Мероприятия № 14 Восстановление документации по артезианским скважинам и разработка ЗСО по Айлинскому сельскому поселению | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | восстановление документации | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 16 | Мероприятия № 15 Запуск сетей водоснабжения старой части г. Сатка(подготовительные работы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить подготовительные работы по водоснабжению старой части города Сатка | работы выполнены | е выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 17 | Мероприятия № 16 Хозяйственно-питьевой водовод В-1, участок №3 (ул.Комсомольская, ул.Карла Маркса) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить хозяйственно питьевой водовод | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 18 | Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1участок) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить проколы ГНБ по ул. Больничной | работы не выполнены, не проведена проектная экспертиза | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 19 | Мероприятия № 18 Замена участка сети холодного водоснабжения с. Айлино ул. Гагарина, Лесная | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену участка холодного водоснабжения с Айлино | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 20 | Мероприятия № 19 Приобретение насосов на артезианские скважины Айлинского сельского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | приобрести насосы | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 21 | Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить услуги по разработке ПСД | потребность ушла | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 22 | Мероприятия № 21 Замена участка подземного газопровода г.Сатка, проспект Мира,4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену подземного газопровода | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 23 | Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительно-монтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | корректировка проект но сметной документации | потребность ушла | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 24 | Мероприятия № 23 Ремонт газопровода высокого давления к котельной п. Рудничный | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить ремонт газопровода | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 25 | Мероприятия № 24 Капитальный ремонт водовода от ул.Братьев Пупышевых до ул. Олимпийской в п.Межевой | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт водовода | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 26 | Мероприятия № 25 Ликвидация аварийной ситуации на водоводе централизованного водоснабжения п. Тельман | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | ликвидация аварийной ситуации | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 27 | Мероприятия №26 Устройство перемычки водовода ХВС по ул. Школьная с. Айлино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить перемычку водовода | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 28 | Мероприятия № 27 Замена участка сети холодного водоснабжения д.Петромихайловка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену участка сети холодного водоснабжения | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 29 | Мероприятия № 28 Замена реле защиты котлового оборудования в котельной с. Айлино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить защиту реле | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 30 | Мероприятия № 29 Замена клапана отсекается газовой магистрали в с. Айлино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену клапана | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 31 | Мероприятия № 30 Замена предохранительных клапанов на внутреннем контуре котельной с. Айлино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену предохранительных клапанов | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 32 | Мероприятия № 31 Замена пластинчатых теплообменников в котельной с. Айлино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену пластинчатых теплообмеников | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 33 | Мероприятия № 32 Устройство скважин забора технической воды для нужд котельной с.Айлино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить скважины | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 34 | Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | приобрести топливо | работы не выполнены | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 35 | Мероприятия № 34 Ремонт запорной арматуры диаметром 25-100 мм на сетях теплоснабжения Айлинского с.п. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить ремонт запорной арматуры | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 36 | Мероприятия № 35 Замена водовода диаметром 50 мм подачи подпит очной воды на котельную с.Айлино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену водовода | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 37 | Мероприятия № 36 Приобретение, установка водозаборных колонок д. Петромихайловка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить приобретение и установить водозаборные колонки | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 38 | Мероприятия №37 Замена участка сети холодного водоснабжения д. Алексеевка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену холодного участка водоснабжения | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 39 | Мероприятия № 38 Замена компенсатора в газонном колуде № 11 г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену компенсатора | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 40 | Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить установку контрольной трубки на газопроводе | потребность ушла | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 41 | Мероприятия № 40 Приобретение автоцистерны для подвоза воды | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | закупить автоцистерны для подвоза воды | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 42 | Мероприятия № 41 Строительство объекта «Газоснабжение старой части г.Сатка (1 этап) (ул. Школьная - пер. Косой) | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | начать строительство газоснабжения | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 43 | Мероприятия № 4 2 Строительство объекта «Газоснабжение д.Ваняшкино Саткинского района Челябинской области | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить строительство объекта газоснабжения в с. Ваняшкино | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 44 | Мероприятия № 43 Газоснабжение жилых домов ул. Шарова, Гундарцева, Высоцкого,г. Сатка Челябинской области, в том числе строительство и проектирование | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить газоснабжение жилых домов в Сатке | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 45 | Мероприятия № 4 4 Прохождение госэкспертизы ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской, в том числе проектирование, строительство | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | получить положительное заключение госэкспертизы | Заключение не получено | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
|  | подпрограмма "Подготовка земельных участков для осовения в целях жилищного строителства" |
| 1. | Мероприятие1 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского муниципального района Челябинской области (п.Ельничный) | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по описанию границ п. Ельничный | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 2. | Мероприятие 2 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского городского поселения (п.Сибирка, п. Нижняя Сатка, п. Черная речка) | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по описанию местоположения границ п Сибирка п. Нижняя Сатка п Черная речка | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 3. | Мероприятие 3 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Саткинского муниципального района Челябинской области (г.Бакал) | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по описанию местоположения границ населенных пунктов г Бакал | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 4. | Мероприятие 4 Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального района | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального района | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | ___ |
| 5. | Мероприятие 6 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, (в том числе с.Айлино - 450,0 тыс.руб; с.Романовна - 450,0 тыс.рублей | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по по изменению ген план Айлино и Романовки | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 6. | Мероприятие 7 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерно-- геодезическим изысканиям Бакальского г п | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |
| 7 | Мероприятие 8 Геодезические изыскания п .Межевой с проектами планировки территории линейных объектов (Ваняшкино, для разработки проекта планировки территории) | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерно- геодезическим изысканиям д. Ваняшкино | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |
| 8 | Мероприятие 9 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Межевого городского поселения | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерно- геодезическим изысканиям Межевого городского поселения | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |
| 9 | Мероприятие 10 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бердяушского городского поселения | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерно- геодезическим изысканиям Бердяушского городского поселения | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |
| 10 | Мероприятие 11 инженерно-геодезические изыскания для градостроительных планов земельных участков Саткинского городского поселения | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерное геодезическим изысканиям Саткинского городского поселения | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |
| 11 | Мероприятие 12 Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории пос. Межевой | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 п Межевой | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |
|  | подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищнвх условий" |
| 1. | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение(строительство) помещений | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выдать сертификаты для улучшения жилищных условии предоставление социальных выплат молодым семьям | молодые семьи приобрели квартиры | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
|  | подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания" |
| 1. | Мероприятие 1 Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья | приобретены квартиры | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 2. | Мероприятия 2 Снос аварийных жилых домов | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | необходимо снести аварийные дома участвовавшие в программе переселения | дома снесены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Из 59 мероприятий муниципальной программы не выполнено 6.

Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия

Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия .

Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительно-монтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости" не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия .

Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия.

Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул. Больничная (1участок) не выполнены.,не проведена госэкспертиза проектно-сметной документации.

Мероприятия № 44 Прохождение госэкспертизы  ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской Саткинского района Челябинской области, в том числе проектирование, строительство-на средства населения не выполнена до конца проектно-сметная документация, соответственно документация на экспертизу не предоставлена.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №918) и бюджетом на 2020 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 125 172,89 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 110 166,1840 тыс.  рублей;

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 12 213,390 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений-355,0 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета-2 438,31 тыс. рублей..

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.03.2020 №151/1) была принята в новой редакции на сумму -181 151,1966 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 119 145,0 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 58 395 ,8966 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений-1 172,0 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 2438,30 тыс. рублей..

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №249) была принята в новой редакции на сумму в размере 176 429,36752 тыс.  рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 104 903,80 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района –68 195,267520 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.07.2020 №399/1) была принята в новой редакции на сумму в размере -184 100,540920 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 119 002,94210 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района –61 767 ,290920 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 №439/1) была принята в новой редакции на сумму в размере -186 365,950920 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 119 002,94210 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района –64 032,700920 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 №906) была принята в новой редакции на сумму в размере -281 547,59332 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 217 215,40210 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района –61 250,54032 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений-643,343 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей.

# Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем Финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе годы" |  | план | факт |  |
|  |  | всего: | 281 547,59 | 261 721,04 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 438,31 | 2 438,31 |  |
|  |  | областной бюджет | 217 215,40 | 214 875,97 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 61 255,54 | 44 266,03 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 638,34 | 140,74 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе |
|  | всего по подпрограмме: |  |  |  |  |
|  |  | всего: | 228 000,01 | 215 755,33 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 188 945,41 | 188 490,51 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 38 563,25 | 27 264,83 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 491,34 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме УЖКХ | всего: | 213 824,16232 | 202 606,36153 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 177 150,91000 | 176 696,10549 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 36 673,25232 | 25 910,25604 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. | Мероприятия № 1 Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 2 000,00000 | 2 000,00000 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятия № 2 Капитальный ремонт оборудования Центральной котельной в п.Бердяуш, в том числе ПИР |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 39 855,91000 | 39 601,10549 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 398,54410 | 395,97106 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятия № 3 Капитальный ремонт теплотрасс от Центральной котельной в п.Бердяуш |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,00000 | 4 000,00000 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 40,00000 | 39,99596 | по факту выполненных работ |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятия № 4 Реконструкция системы теплоснабжения старой части г.Сатка, в том числе: реконструкция сетей теплоснабжения старой части г.Сатка, строительство газовой котельной с подводящими сетями |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 105 200,00000 | 105 200,00000 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 235,00000 | 234,97627 | по факту выполненных работ |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятия № 5 Монтаж и установка новой КТП по ул. 9 Мая в п.Сулея |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 968,42230 | 963,58018 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Мероприятия № 6 Капитальный ремонт кольцевого водовода частного сектора г.Бакал (по ул. Лермонтова, Пролетарская, Национальная, Революции, Лесная) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 000,00000 | 10 000,00000 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 151,16000 | 99,98990 | по факту выполненных работ |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятия № 7 Капитальный ремонт теплотрассы Ду-325 по ул.Пролетарская, ул Куйбышева в г.Сатка |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 800,00000 | 724,65420 | по факту выполненных работ |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Мероприятия № 8 Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Пролетарская в г.Сатка |  |  |  | по факту выполненных работ |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 7 296,01200 | 6 730,08000 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Мероприятия № 9 Ремонт теплотрассы по ул.Металлургов 7, 11, 13 в г.Сатка |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 260,00000 | 260,00000 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Мероприятия № 10 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Бакальского городского поселения |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 4 500,00000 | 4 500,00000 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Мероприятия №11 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Сулеинского городского поселения |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1 005,00000 | 1 005,00000 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Мероприятия № 12 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Романовского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 500,00000 | 499,92100 | по факту выполненных работ |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Мероприятия № 13 Установка АИТП в жилых домах старой части г.Сатка |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 095,00000 | 14 095,00000 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 15 | Мероприятия № 14 Восстановление документации по артезианским скважинам и разработка ЗСО по Айлинскому сельскому поселению |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1 400,00000 | 247,00000 | по факту выполненных работ |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 16 | Мероприятия № 15 Запуск сетей водоснабжения старой части г.Сатка(подготовительные работы) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 20,16692 | 20,16692 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия № 16 Хозяйственно-питьевой водовод В-1, участок №3 (ул.Комсомольская, ул.Карла Маркса) | бюджет Саткинского муниципального района | 4 228,17000 | 4 184,08500 | по факту выполненных работ |
|  | Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1участок) | бюджет Саткинского муниципального района | 3 095,05400 | 0,00000 | не проведена госэкспертиза |
|  | Мероприятия № 18 Замена участка сети холодного водоснабжения с. Айлино ул. Гагарина, Лесная | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00000 | 300,00000 |  |
|  | Мероприятия № 19 Приобретение насосов на артезианские скважины Айлинского сельского поселения | бюджет Саткинского муниципального района | 200,00000 | 200,00000 |  |
|  | Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями | бюджет Саткинского муниципального района | 5 000,00000 | 0,00000 | нет потребности |
|  | Мероприятия № 21 Замена участка подземного газопровода г.Сатка, проспект Мира,4 | бюджет Саткинского муниципального района | 700,15600 | 700,15600 |  |
|  | Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительно-монтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости" | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00000 | 0,00000 | нет потребности |
|  | Мероприятия № 23 Ремонт газопровода высокого давления к котельной п. Рудничный | бюджет Саткинского муниципального района | 103,00700 | 103,00680 |  |
|  | Мероприятия № 24 Капитальный ремонт водовода от ул.Братьев Пупышевых до ул. Олимпийской в п.Межевой | бюджет Саткинского муниципального района | 677,22500 | 643,36375 | по факту выполненных работ |
|  | Мероприятия № 25 Ликвидация аварийной ситуации на водоводе централизованного водоснабжения п. Тельман | бюджет Саткинского муниципального района | 170,46200 | 15,07200 | по факту выполненных работ |
|  | Мероприятия №26 Устройство перемычки водовода ХВС по ул. Школьная с. Айлино | бюджет Саткинского муниципального района | 175,00000 | 175,00000 |  |
|  | Мероприятия № 27 Замена участка сети холодного водоснабжения д.Петромихайловка | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00000 | 300,00000 |  |
|  | Мероприятия № 28 Замена реле защиты котлового оборудования в котельной с. Айлино | бюджет Саткинского муниципального района | 115,00000 | 115,00000 |  |
|  | Мероприятия № 29 Замена клапана отсекателя газовой магистрали в с. Айлино | бюджет Саткинского муниципального района | 73,00000 | 73,00000 |  |
|  | Мероприятия № 30 Замена предохратительных клапанов на внутреннем контуре котельной с. Айлино | бюджет Саткинского муниципального района | 50,00000 | 50,00000 |  |
|  | Мероприятия № 31 Замена пластинчатых теплообменников в котельной с. Айлино | бюджет Саткинского муниципального района | 195,00000 | 195,00000 |  |
|  | Мероприятия № 32 Устройство скважин забора технической воды для нужд котельной с.Айлино | бюджет Саткинского муниципального района | 220,00000 | 220,00000 |  |
|  | Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива | бюджет Саткинского муниципального района | 275,00000 | 0,00000 | нет потребности |
|  | Мероприятия № 34 Ремонт запорной арматуры диаметром 25-100 мм на сетях теплоснабжения Айлинского с.п. | бюджет Саткинского муниципального района | 21,00000 | 21,00000 |  |
|  | Мероприятия № 35 Замена водовода диаметром 50 мм подачи подпиточной воды на котельную с.Айлино | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00000 | 300,00000 |  |
|  | Мероприятия № 36 Приобретение, установка водозаборных колонок д. Петромихайловка | бюджет Саткинского муниципального района | 200,00000 | 200,00000 |  |
|  | Мероприятия №37 Замена участка сети холодного водоснабжения д. Алексеевка | бюджет Саткинского муниципального района | 300,00000 | 300,00000 |  |
|  | Мероприятия № 38 Замена компенсатора в газонном колуде № 11 г. Сатка | бюджет Саткинского муниципального района | 94,23700 | 94,23700 |  |
|  | Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка | бюджет Саткинского муниципального района | 6,63600 | 0,00000 | нет потребности |
|  | Мероприятия № 40 Приобретение автоцистерны для подвоза воды | областной бюджет | 4 000,00000 | 3 800,00000 |  |
|  | Итого по программе УСиАР: | всего: | 14 175,84300 | 13 148,96900 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11 794,50000 | 11 794,40000 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1 890,00000 | 1 354,56900 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 491,34300 | 0,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. | Мероприятия № 41 Строительство объекта «Газоснабжение старой части г.Сатка (1 этап) (ул. Школьная - пер. Косой) | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 314,10000 | 1 314,00000 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 50,00000 | 11,80000 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
| 2. | Мероприятия № 4 2 Строительство объекта «Газоснабжение д.Ваняшкино Саткинского района Челябинской области | областной бюджет | 10 480,40000 | 10 480,40000 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 348,65700 | 342,76900 |  |
| 3. | Мероприятия № 43 Газоснабжение жилых домов ул. Шарова, Гундарцева, Высоцкого,г. Сатка Челябинской области, в том числе строительство и проектирование | бюджет Саткинского муниципального района | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
| 4. | Мероприятия № 4 4 Прохождение госэкспертизы ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского районаЧелябинской Саткинского районаЧелябинской области, в том числе проектирование, строительство | бюджет Саткинского муниципального района | 491,34300 | 0,00000 | жители не предоставили проектно-сметную документацию для заключения госэкспертизы |
| 5. | Мероприятия № 4 5 Прохождение госэкспертизы ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского районаЧелябинской области, в том числе проектирование, строительство | бюджет Межевого городского поселения | 491,34300 | 0,00000 |  |
| 2. | подпрограмма "Подготовка земельных участков для осовения в целях жилищного строителства" |
|  | всего по подпрограмме |  |  |  |  |
|  |  | всего: | 4 858,22 | 3 832,26 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 167,85 | 825,47 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 3 560,37 | 2 883,05 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 130,00 | 123,74 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Мероприятие1 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского муниципального района Челябинской области (п.Ельничный) | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 55,10 | 54,00 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского городского поселения (п.Сибирка, п. Нижняя Сатка, п. Черная речка) | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 184,90 | 184,84 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 15,00 | 13,16 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Саткинского муниципального района Челябинской области (г.Бакал) | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4 Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального района | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 927,85 | 586,63 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1 095,37 | 1 095,37 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, (в том числе с.Айлино - 450,0 тыс.руб; с.Романовна - 450,0 тыс.рублей | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 900,00 | 720,00 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градаостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 90,00 | 90,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 7 Геодезические изыскания п.Межевой с проектами планировки территории линейных объектов (Ваняшкино, для разработки проекта планировки территории) | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 790,00 | 295,26 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджеты поселений | 10,00 | 3,74 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 8 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Межевого городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 45,00 | 45,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 9 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бердяушского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | бюджетБердяушского городского поселения | 50,00 | 50,00 |  |
| 10 | Мероприятие 10 нженерно-геодезические изыскания для градостроительных планов земельных участков Саткинского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 200,00 | 200,00 |  |
| 11 | Мероприятие 11 Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории пос. Межевой | всего: |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 420,00 | 419,26 | экономия по результатам аукциона |
| 3. | подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищнвх условий" |
| 1 | Мероприятие 1 Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан | всего: | 11 381,46300 | 11 381,46300 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 438,30790 | 2 438,30790 |  |
|  |  | областной бюджет | 4 584,54210 | 4 584,54210 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 4 341,61300 | 4 341,61300 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 17,00000 | 17,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из авапийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания" |
|  | всего по подпрограмме: | всего: | 37 307,9050 | 30 751,9900 |  |
|  |  | областной бюджет | 22 517,6000 | 20 975,4500 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 14 790,3050 | 9 776,5400 |  |
| 1 | Мероприятие 1 Реализация комплесных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе | итого: | 22 817,6000 | 21 231,5600 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 22 517,6000 | 20 975,4500 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 300,0000 | 256,1100 | экономия по результатам аукциона |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Мероприятия 2 Снос аварийных жилых домов, в том числе |  | 14490,31 | 9520,43 |  |
|  | снос аварийного жилого дома и очистка участка от строительного мусора по адресу г. Сатка, ул. Кирова,д. 7 | бюджет Саткинского муниципального района | 2268,27 | 1316,552 | денежные средства осовены согласно проведенного аукциона |
|  | снос аварийных жилых домов г. Бакал | бюджет Саткинского муниципального района | 8520,00 | 6441,351 | не предоставлены документв по снятию с учета аварийных домов согласно договора |
|  | снос аварийныз жилых домов п. Бердяуш | бюджет Саткинского муниципального района | 2782,64 | 912,527 | не предоставлены документв по снятию с учета аварийных домов согласно договора |
|  | п. Межевой, расчет потребности газа при выносе газа при строительстве дома для переселения из аварийного жилья | бюджет Саткинского муниципального района | 69,00 | 0 | документы не представлены, договор не выполнен |
|  | снос домов Романовского с.п. | бюджет Саткинского муниципального района | 400,00 | 400 |  |
|  | консервация аварийного дома ул. Кирова7 г. Сатка | бюджет Саткинского муниципального района | 260,40 | 260 |  |
|  | охрана аварийного дома ул. Кирова 7 г. Сатка | бюджет Саткинского муниципального района | 190,00 | 190 |  |

# РАЗДЕЛ 4.

# Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе»  разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе»  (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

# РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

| № п/п | Основание для внесения изменений в муниципальную программу | Перечень внесенных в муниципальную программу изменений | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 года № 918 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском районе муниципальном районе | 1.Утверждение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
|  |  | 2.Утверждение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Разработка мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий |  |
| 2. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.03.2020 год № 151/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №560/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 3. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.04.2020 года № 249 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 4. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.07.2020 год № 399/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 5. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 года№ 439 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальнос районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №613/81 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 6. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 год №906 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №36/8 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-2 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 2 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=2/2=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-11 381,463 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-11 381,463 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 11 381,463/11 381,463=1

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 23 | 23 | 1 |
| 4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | 65,70 | 65,70 | 1 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 2 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                        ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-1

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*1+0,15*1+0,15*1=0,7+0,15+0,15=1

Значение показателя ЭРп/п=1 свидетельствует об высокой эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-11 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 11 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=11/11=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-       3 832,26 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-4 858,22 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 3 832,26/4 858,22=0,789

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | 7685 | 12121,10 | 1 |
| 2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0,5 | 0,32 | 0,64 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 0,82 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,82

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=0,82/2=0,410

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,410

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,789

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*0,410+0,15*0,789+0,15*1=0,287+0,118+0,15=0,555

Значение показателя ЭРп/п=0,555 свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-2 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 2 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=2/2=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-       30 751,99 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-37 307,90 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 30 751,99/37 307,90=0,824

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 32 | 27 | 0,84 |
| 6. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района | 13 | 13 | 1 |
| 7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 9400,0 | 2646,80 | 0,28 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 0,707 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,707

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-3

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=0,707/3=0,236

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,236

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,824

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*0,236+0,15*0,824+0,15*1=0,165+0,124+0,15=0,439

Значение показателя ЭРп/п=0,439 свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-39 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 45 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=39/45=0,867

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-       215 755,33 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-228 000,01 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 215 755,33/ 228 000,01=0,946

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, | 11,94 | 15,64 | 1 |
| 9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | 1 | 1 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 2 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,946

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -0,867

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*1+0,15*0,946+0,15*0,867=0,7+0,142+0,130=0,972

Значение показателя ЭРп/п=0,972 свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Второй этап:  Расчет степени достижения цели и решения задач  муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1.  Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СР мп=∑ т/1  СДмппз /Т,

Где:

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СДмппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы    СД мппз.

СД мппз=Змпф/Змпп ,

где,

Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая на конец отчетного периода;

Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи  муниципальной программы

- Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая в 2020 году ,

- Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи  муниципальной программы завланироано в 2020 году

| Индикативные показатели: | Показатели факт за 2020 год Змпп | Показатели факт за 2020 год Змпф- | РАСЧЕТ: СД мппз=Змпф/Змпп |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, | 11,94 | 15,64 | 1 |
| 9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | 1 | 1 |
| 5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 32 | 27 | 0,84 |
| 6. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района | 13 | 13 | 1 |
| 7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 9400,0 | 2646,80 | 0,28 |
| 1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | 7685 | 12121,10 | 1 |
| 2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0,5 | 0,32 | 0,64 |
| 3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 23 | 23 | 1 |
| 4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | 65,70 | 65,70 | 1 |

СР мп=∑ т/1  СДмппз /Т,

- Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы составила -9

РАСЧЕТ:  СРмп= 1+1+0,84+1+0,28+1+0,64+1+1/9=0,862

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы равна -0,862

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю:

СД кр= КР ф/ КР  п,

Где,

СД кр- степень достижения планового показателя;

КР ф-  значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

К рп- плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

- КР ф-  значение показателя, фактически достигнутое на конец 2020 года принимается -1,

- КР п- плановое значение показателя принимается равным -1

| Индикативные показатели: | Показатели факт за 2020 год Кр п | Показатели факт за 2020 год КР ф | РАСЧЕТ: СД кр= КР ф/ КРп, |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, | 1 | 1 | 1 |
| 9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | 1 | 1 |
| 5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 1 | 1 | 1 |
| 6. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района | 1 | 1 | 1 |
| 7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 1 | 0 | 0 |
| 1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | 1 | 1 | 1 |
| 2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 1 | 0 | 0 |
| 3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 1 | 1 | 1 |
| 4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | 1 | 1 | 1 |

3. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле :

ЭДО=∑СД кр /R ,

Где:

ЭДО-эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы,

СДкр- степень достижения планового значения показателя,

R- количество показателей

- СДкр- степень достижения планового значения показателя

- R- количество показателей.

РАСЧЕТ:  ЭДО =1+1+1+1+1+1+1+1/9=0,778

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭР мп= k7 х СРмп + k8 х∑ЭРп/п х ki + k9 х ЭДО,

Где:

ЭР мп-эффективность реализации муниципальной программы,

K7-весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k7=0,45)

СРмп -степень достижения цели и решения задач муниципальной программы-0,862.

K8- весовой коэффициент степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланируемому уровню затрат (k8=0,45),

К9- весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (к9=0,1)

ЭР п/п- эффективность реализации подпрограммы-

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.-0,778

Ki-коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы, который определяется по формуле:

Kj=Фj/Ф,

Где:

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограмм в отчетном году,

Ф- объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

ЭРп/п х ki=1х (11 381,463/261 721,04)=0,043

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

ЭРп/п х ki=0,555х(3832,26/261721,04)=0,008

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

ЭРп/п х ki=0,439х(30751,99/261721,04)=0,052

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

ЭРп/п х ki=0,972х(215 755,33/261 721,04)=0,801

ЭР мп= k7 х СРмп + k8 х∑ЭРп/п х ki + k9 х ЭДО,

ЭР мп=0,862  х 0,45 +0,45х(0,043+0,008+0,052+0,801) + 0,1 х 0,778=0,387+0,407+0,0778=0,872

Показатель ЭРмп=0,872 – свидетельствует о средней эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе»» показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году с удовлетворительной эффективностью.

Начальник Управления

строительства и архитектуры				                 	М.Л. Толкачева