ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе»;

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2022 год

Дата составления отчета:  1 марта 2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела реализации муниципальных программ, Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 4-37-22 usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района	                                    М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

# 1. Целью муниципальной программы является Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

# Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1 обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

Задача 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства

Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;

Задача 4 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

# 3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

# К индикативным показателям реализации муниципальной программы в 2022 году относятся:

# Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в

# 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы) |  |
| Цель: Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 1 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", подпрограмма " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" | Задача 1: обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями | индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства- 30 семей; индикатор 2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы-68% | улучшение жилищных условий семьям |
| 2 | программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Задача № 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства | индикатор- 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей -10,592 км | создание благоприятных условий для проживания жителей района |
| 3 | программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" | Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой | индикатор-1 Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса- 11 437,0 м2 индикатор -2 Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства- 1,01 га | создание благоприятных условий для проживания жителей района |  |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе "программа "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" | Задача 4: Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | индикатор- 1. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания- 8 чел. индикатор -2 Количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района.- 4 ед. индикатор 3 Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.-231,10 м2. | улучшение жилищных условий граждан Саткинского муниципального района |  |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

| Таблица 2- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | ед изм. | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года от плана( при наличии отклонений) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" |
|  | подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 1 | Индикатор 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе |  | 15,64 | 10,153 | 10,592 | доп финансирование объемов работ за счет доп. средств |
|  | сетей теплоснабжения | км | 6,5 | 0,4 | 0,42 |  |
|  | ветей водоснабжения | км | 9 | 0,5 | 1,14 |  |
|  | сетей газоснабжения | км | 0,15 | 9,583 | 9,032 | жители самостоятельно за счет своих средств подвели газопровод к домам |
| 2 | Индикатор 2: Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" |
| 1 | индикатор1-Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | кв.м. | 12121 | 18200 | 11437,00 | Уменьшилось количество жителей обратившихся на постановку индивидуальных жилых домов на кадастровый учет |
| 2 | индикатор 2-. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,327 | 0,7 | 1,01 | увеличение к-ва заявлений на предоставление земельных участков для жил. строительства |
|  | подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"(СМР) |
| 1 | индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семья | 23 | 30 | 30 |  |
| 2 | индикатор-2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | % | 65,7 | 68 | 68 |  |
|  | подпрограмма " Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" |
| 1 | индикатор 1 количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | человек | 32 | 10 | 8 | закупки не состоялись в связи с увеличением стоимости 1 м2 на вторичном рынке |
| 2 | Индикатор 2 количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района | единиц | 13 | 5 | 4 |  |
| 3 | Индикатор 3 Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. | квадратных метров | 0 | 325,5 | 231,4 |  |

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

# Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| Таблица 3 -Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных( с указанием причин) в установленные сроки |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" |
|  | подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| 2 | Мероприятия: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание газопровода | обслуживание за год | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 3 | Мероприятия: Содержание и ремонт газового хозяйства (Бакальское городское поселение) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание и ремонт газового хозяйства (Бакальское городское поселение) | выполнен ремонт оборудования | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 4 | Мероприятия: Содержание и ремонт газового хозяйства ( Межевого городское поселение) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание и ремонт газового хозяйства ( Межевого городское поселение) | работы выполнены в полном объеме | выполнен |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 5 | Мероприятия: Содержание и ремонт газового хозяйства ( Саткинского городское поселение) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание и ремонт газового хозяйства ( Саткинского городское поселение) | работы выполнены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 6 | Мероприятия: Содержание и ремонт газового хозяйства ( Сулеинскогокое городское поселение) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание и ремонт газового хозяйства ( Сулеинское городское поселение) | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 7 | Мероприятия: Капитальный ремонт водовода ул. Трегубенковых ( Бакальское г.п.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт водовода ул. Трегубенковых ( Бакальское г.п.) | работы выполнены запланированной объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программ | __ |
| 8 | Мероприятия: Капитальный ремонт ТС, ГВС, ХВС от ТК -2 по ул. Молодежная п. Межевой | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт Капитальный ремонт ТС, ГВС, ХВС от ТК -2 по ул. Молодежная п. Межевой | работы выполнены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 9 | Мероприятия: Техническое обслуживание газового хозяйства по адресу г. Сатка, Западный , м-он д. 1 ГРП-5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить техническое обслуживание газового хозяйства по адресу г. Сатка, Западный , м-он д. 1 ГРП-5 | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 10 | Мероприятия: Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина от д.56 до д.70 (Южный район) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт водовода по ул. Ленина от д.56 до д.70 (Южный район) | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программ | __ |
| 11 | Мероприятия: Капитальный ремонт водовода по ул. Партизанская в г.Бакал; | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт водовода по ул. Партизанская в г.Бакал | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 12 | Мероприятия: Капитальный ремонт водовода к БМК интерната | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт водовода к БМК интерната | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 13 | Мероприятия: реконструкция узла учета в котельной п. Иркускан | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить реконструкцию узла учета в котельной п. Иркускан | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 14 | Мероприятия: Капитальный ремонт теплообменных аппаратов №1 и №3 на газовой котельной п.Межевой | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт теплообменных аппаратов №1 и №3 на газовой котельной п.Межевой | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 15 | Мероприятия: Капитальный ремонт трубопровода ГВС от д.9 до д. 25 по ул. Шахтерская п. Межевой | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт трубопровода ГВС от д.9 до д. 25 по ул. Шахтерская п. Межевой | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 16 | Мероприятия: Капитальный ремонт теплотрассы диаметр 530мм г. Сатка ул. Торговая 8 - ул. Спартака 8, от ТУ-1 через ТКЗ, ТКС5, ТКС7 до ТК9 (участок от СК-1 до ТКЗ), в том числе строй контроль | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить капитальный ремонт теплотрассы диаметр 530мм г. Сатка ул. Торговая 8 - ул. Спартака 8, от ТУ-1 через ТКЗ, ТКС5, ТКС7 до ТК9 (участок от СК-1 до ТКЗ), в том числе строй контроль | работы выполнены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 17 | Мероприятия: Ремонт поврежденного газопровода низкого давления, выход из земли по адресу: г. Сатка ул. Советская д.13 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить ремонт поврежденного газопровода низкого давления, выход из земли по адресу: г. Сатка ул. Советская д.13 | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 18 | Мероприятия: Разработка ПСД на строительство электрической сети до карьера "Романовское месторождение мрамора" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | получить ПСД на строительство электрической сети до карьера "Романовское месторождение мрамора" | работы выполнены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 19 | Мероприятия: Замена подземного кабеля на ЛЭП, установка защиты п. Тельман | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить замену замена подземного кабеля на ЛЭП, установка защиты п. Тельман | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 20 | Мероприятия: Приобретение насосов для скважины (Межевое городское поселение) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | приобрести насосы | работы выполнены в полном объёме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 21 | Мероприятия: Государственная экспертиза ПСД "Сети водоснабжения жилых домов улиц Шарова,Гундарцева, Высоцкого г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить услуги по разработке ПСД | работы не выполнены | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
| 22 | Мероприятия: Газоснабжение жилых домов улиц Победы, Зои Космодиямской, Первомайской, Тургенева, Железнодорожная, Дудина г.Сатка Челябинской области | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить газоснабжение домов | работы выполнены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | __ |  |  |  |
| 23 | Мероприятия: ПИР по строительству объекта "Газоснабжение жилых домов ул. Лесная Пугачева Гагарина Каменная Молодежная Окраинная Пионерская Свободы с. Айлино Саткинского р-она Челябинской области | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | получить ПСД | работы не выполнены | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | __ |  |  |  |
|  | подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" |
| 1. | Мероприятие: Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям для градостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 2. | Мероприятия: Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории Бердяушского городского поселения (п. Жукатау) | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям на территории Бердяушского городского поселения (п. Жукатау) | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 3. | Мероприятие: Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории г. Бакал | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по циф. ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории г. Бакал | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 4. | Мероприятие: Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории Межевого г.п. | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий на территории Межевого г.п | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | ___ |
| 5. |  | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по изготовлению инженерно-геодезических изысканий на территории Айлинского, Романовского сельских поселений | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  |  |  | нет |
|  |  | _ |
| 6. |  | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по инженерно геодезическим изысканий на территории Айлинского , Романовского | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  |  |  | нет |
|  |  | ___ |
| 7 | Мероприятие: Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в ГИС "ИнГео" на территории п. Чулкова , п. Единовер Романовского сельского поселения Саткинского р-она Челябинской области | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в ГИС "ИнГео" на территории п. Чулкова , п. Единовер Романовского сельского поселения | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | ___ |
| 7 | Мероприятие : Кадастровые работы для внесения сведений в ЕГРН населенных пунктов Айлинского с.п. Саткинского р-она Челябинской области | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы для внесения сведений в ЕГРН населенных пунктов Айлинского с.п. Саткинского р-она Челябинской области | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | ___ |
| 8 | Мероприятие: Мероприятие Выполнение цифровых ортофотопланов в М 1:500 с дальнейшей привязкой в ИНГЕО на территории Айлинского, Романовского сельских поселений | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить работы по ортофотопланов на территории Айлинского с.п. | работы выполнены в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |
|  | подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" |
| 1. | Мероприятие : Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение(строительство) помещений | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выдать сертификаты для улучшения жилищных условий предоставление социальных выплат молодым семьям | 30 молодых семей получили сертификаты | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
|  | подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания" |
| 1. | Мероприятие: Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | приобретение квартир на вторичном рынке для переселения граждан Бакальского г.п. из аварийного жилья | заключены контракты | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | __ |

Подраздел 2.1.  Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Из 32 мероприятий муниципальной программы не выполнено 2.

Мероприятия:    ПИР по строительству объекта "Газоснабжение жилых домов ул. Лесная Пугачева Гагарина Каменная Молодежная Окраинная Пионерская Свободы с. Айлино Саткинского р-она Челябинской области не выполнены в связи с отсутствие положительного заключения  гос экспертизы в 2022 году.

Мероприятия:  Государственная экспертиза ПСД "Сети водоснабжения жилых домов улиц Шарова, Гундарцева, Высоцкого г. Сатка  -  не выполнена в связи с отсутствие положительного заключения  гос экспертизы в 2022 году.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.2021 №1037) и бюджетом на 2022 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере  75 708,33923 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области –  58 898,474960 тыс.  рублей;

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 14 399,83923 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений- 605,30 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 1 804,72504 тыс. рублей..

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.02.2022 №87) была принята в новой редакции на сумму – 83 627,702830 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области –  58 893,474960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 22 299,202830 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений- 625,30 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 1 804,72504 тыс. рублей..

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.04.2022 №251/1) была принята в новой редакции на сумму в размере 83 800,041048 тыс.  рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 58 898,47496 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района –22 471,91048 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений- 625,30 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 1 804,72504 тыс. рублей..

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.05.2022 №340) была принята в новой редакции на сумму в размере – 84 119,214380 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 58 898,474960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 22 299,988480 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений- 1 116,0259 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 1 804,725040 тыс. рублей..

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.06.2022 № 411) была принята в новой редакции на сумму в размере – 84 334,79438 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 59 114,054960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 22 299,988480 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений-1 116,0259 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 1 804,725040 тыс. рублей..

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.06.2022 №464) была принята в новой редакции на сумму в размере – 84 316,716380 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 59 114, 054960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 22 291,910480 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений- 1 116,0259 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета-  1 804,72504 тыс. рублей.,

Седьмая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.07.2022 №524) была принята в новой редакции на сумму в размере – 93 124,283730 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 59 114,054960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 31 089,477830 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений- 1 116,0259 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета-  1 804,72504 тыс. рублей.,

Восьмая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.08.2022 № 642) была принята в новой редакции на сумму в размере – 93 020,133730 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 59 093,974960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 31 005,407830 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений- 1 116,0259 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета-  1 804,72504 тыс. рублей.,

Девятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.10.2022 №763) была принята в новой редакции на сумму в размере – 93 790,650110 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 59, 093,974960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 31 546,293710 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений- 1 345,65640 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета-  1 804,72504 тыс. рублей.,

Десятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2022 №861/1) была принята в новой редакции на сумму в размере – 94 753,65011 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 59 093,974960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 32 509,293710 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений- 1 345,65640 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета-  1 804,72504 тыс. рублей.,

Одиннадцатая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2022 №982/1) была принята в новой редакции на                    сумму в размере – 97 114,578110 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 61 455,914960 тыс. рублей,

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 32 508,28171 тыс. рублей,

- за счет бюджета поселений-1 345,65640 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета-  1 804,72504 тыс. рублей.,

# Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем Финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе годы" |  | план | факт |  |
|  |  | всего: | 97 114,573 | 85 297,11 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 804,73 | 1 804,73 |  |
|  |  | областной бюджет | 61 455,91 | 56 642,77 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 32 508,28 | 25 503,95 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 1 345,66 | 1 345,66 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе |
|  | всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |
|  |  | всего: | 46 391,25 | 36 992,49 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20 099,12 | 17 579,35 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 26 292,13 | 19 413,14 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме УЖКХ | всего: | 22 362,00930 | 19 395,54136 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 22 362,00930 | 19 395,54136 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями | итого: | 2 000,00000 | 1 771,42858 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 2 000,00000 | 1 771,42858 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия Содержание и ремонт газового хозяйства (Бакальское городское поселение) | итого: | 1 890,00000 | 543,35956 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1 890,00000 | 543,35956 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия Содержание и ремонт газового хозяйства ( Межевого городское поселение) | итого: | 790,10000 | 684,27750 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 790,10000 | 684,27750 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия Содержание и ремонт газового хозяйства ( Саткинского городское поселение) | итого: | 5 631,00000 | 4 905,16726 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 5 631,00000 | 4 905,16726 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия Содержание и ремонт газового хозяйства ( Сулеинскогокое городское поселение) | итого: | 172,70000 | 172,62240 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 172,70000 | 172,62240 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия Капитальный ремонт водовода ул. Трегубенковых ( Бакальское г.п.) | итого: | 980,29690 | 980,29690 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 980,29690 | 980,29690 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия Капитальный ремонт ТС, ГВС, ХВС от ТК -2 по ул. Молодежная п. Межевой | итого: | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1 000,00000 | 1 000,00000 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия Техническое обслуживание газового хозяйства по адресу г. Сатка, Западный , м-он д. 1 ГРП-5 | итого: | 89,18000 | 19,29716 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 89,18000 | 19,29716 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина от д.56 до д.70(Южный район) | итого: | 2 438,17440 | 2 438,17400 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 2 438,17440 | 2 438,17400 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия Капитальный ремонт водовода по ул. Партизанская в г.Бакал; | итого: | 699,03800 | 699,03800 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 699,03800 | 699,03800 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия Капитальный ремонт водовода к БМК интерната; | итого: | 301,72900 | 301,72900 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 301,72900 | 301,72900 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия Реконструкция узла учета в котельной п. Иркускан | итого: | 370,00000 | 370,00000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 370,00000 | 370,00000 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятия Капитальный ремонт теплообменных аппаратов №1 и №3 на газовой котельной п.Межевой | итого: | 960,00000 | 960,00000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 960,00000 | 960,00000 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятия Капитальный ремонт трубопровода ГВС от д.9 до д. 25 по ул. Шахтерская п. Межевой | итого: | 1 207,64400 | 1 207,64400 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1 207,64400 | 1 207,64400 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятия Капитальный ремонт теплотрассы диаметр 530мм г. Сатка ул. Торговая 8 - ул. Спартака 8, от ТУ-1 через ТКЗ, ТКС5, ТКС7 до ТК9 (участок от СК-1 до ТКЗ), в том числе строй контроль | итого: | 2 637,97300 | 2 637,97300 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 2 637,97300 | 2 637,97300 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятия Ремонт поврежденного газопровода низкого давления, выход из земли по адресу: г. Сатка ул. Советская д.13 | итого: | 111,17400 | 111,17400 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 111,17400 | 111,17400 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятия разработка ПСД на строительство электрической сети до карьера "Романовское месторождение мрамора" | итого: | 120,00000 | 120,00000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 120,00000 | 120,00000 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятия Замена подземного кабеля на ЛЭП, установка защиты п. Тельман | итого: | 100,00000 | 100,00000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 100,00000 | 100,00000 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятия Приобретение насосов для скажины (Межевое городское поселение) | итого: | 463,00000 | 373,36000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 463,00000 | 373,36000 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятия Государственнаая экспертиза ПСД "Сети водоснабжения жилых домов улиц Шарова,Гундарцева, Высоцкого г. Сатка | итого: | 400,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 400,00000 | 0,00000 | не прошла экспертизу согласно заключенного контракта |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по программе УСиАР: | всего: | 24 029,23923 | 17 596,94700 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20 099,12000 | 17 579,35000 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 3 930,11923 | 17,59700 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 21 | Мероприятия Газоснабжение жилых домов улиц Победы, Зои Космодиямской, Первомайской, Тургенева, Железнодорожная, Дудина г.Сатка Челябинской области | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20 099,12000 | 17 579,35000 | по факту выполненных работ |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 20,11923 | 17,59700 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятия ПИР по строительству объекта "Газоснабжение жилых домов ул. Лесная Пугачева Гагарина Каменная Молодежная Окраинная Пионерская Свободы с. Айлино Саткинского р-она Челябинской области | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | Подрядчик не успел вовремя получить положительное заключение государственной экспертизы. Исполнение по контракту перенесено на 2023 год. |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 3 910,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2. | подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" |  |
|  | всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |
|  |  | всего: | 2 295,31 | 2 295,31 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 2 275,31 | 2 275,31 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 495,00 | 495,00 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории Бердяушского городского поселения (п. Жукатау) | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 365,00 | 365,00000 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории г. Бакал | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 325,08 | 325,08 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории Межевого г.п. | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 495,00 | 495,00000 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории Айлинского , Романовского с.п. | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в ГИС "ИнГео" на территории п. Чулкова , п. Единовер Романовского сельского поселения Саткинского р-она Челябинской области | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 55,39 | 55,39 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие Кадастровые работы для внесения сведений в ЕГРН населенных пунктов Айлинского с.п. Саткинского р-она Челябинской области | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 90,00 | 90,00 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие Выполнение цифровых ортофотопланов в М 1:500 с дальнейшей привязкой в ИНГЕО на территории Айлинского, Романовского сельских поселений | всего: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 249,84 | 249,84 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" |  |
| 1 | Мероприятие Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан | всего: | 16 668,71 | 16 662,710 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 804,72500 | 1 804,72500 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9 809,49400 | 9 809,49400 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 3 730,83500 | 3 724,83500 | по фактическим расчетам |  |
|  |  | бюджеты поселений | 1 323,65640 | 1 323,65640 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания" |  |
|  | всего по подпрограмме: | всего: | 31 757,3000 | 29 344,59 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 31 547,3000 | 29 253,9300 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 210,0000 | 90,6630 |  |  |
| 1 | Мероприятие Реализация комплесных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе | итого: | 31 759,3000 | 29 346,5930 | по фактически заключенным контрактам |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 31 547,3000 | 29 253,9300 |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 210,0000 | 90,6630 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 2,0000 | 2,0000 |  |  |

# РАЗДЕЛ 4.

# Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе»  разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе»  (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

# РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2022 год

| № п/п | Основание для внесения изменений в муниципальную программу | Перечень внесенных в муниципальную программу изменений | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.2021 года № 1037 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском районе муниципальном районе | 1.Утверждение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с измен. |
|  |  | 2.Утверждение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Разработка мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий |  |
| 2. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.02.2022 год № 87 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 3. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.04.2022 года № 251/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 4. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.05.2022 год № 340 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 5. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.06.2020 года№ 411 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 6. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.06.2022 год №464 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 7 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.07.2022 год №524 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 8 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.08.2022 год №642 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 9 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.10.2022 год № 763 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 10 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23/11.2022 год № 861/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
| 11 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23/12.2022 год № 9821/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  | 2.Изменение индикативных показателей |  |
|  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2022 году составила-2 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году составила- 2 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=2/2=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2022 году составили-

16 662,71 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2022 году составили-16 668,71 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п=16 662,71/16668,71=1

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2022 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели план за 2022 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2022 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 30 | 30 | 1 |
| 2. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | 68,0 | 68,0 | 1 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 2 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                        ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-1

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*1+0,15*1+0,15*1=0,7+0,15+0,15=1

Значение показателя ЭРп/п=1 свидетельствует об высокой эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2022 году составила-8 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году составила- 8 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=8/8=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2022 году составили-

2 295, 31  тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2022 году составили- 2 295,31 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 2 295,31/2 295,31= 1

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2022 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено на 2022 год.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели план за 2022 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2022 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | 18200 | 11 432,4 | 0,63 |
| 2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0,7 | 1,01 | 1 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 0,82 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,82

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=0,82/2=0,410

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы  ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат (k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,410

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,789

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*0,410+0,15*1+0,15*1=0,3+0,15+0,15=0,6

Значение показателя ЭРп/п=0,6 свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2022 году составила-1 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году составила- 1 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=1/1=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2022 году составили-

29 344,59 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2022 году составили-31 757,30 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 29 344,59/31757,30=0,92

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2022 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели план за 2022 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2022 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 10 | 8 | 0,84 |
| 2. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района | 5 | 4 | 0,8 |
| 3. Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. | 325,50 | 231,40 | 0,71 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 0,78 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,707

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-3

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=0,78/3=0,26

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы     ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат (k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,26

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,92

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*0,26+0,15*0,92+0,15*1=0,182+0,138+0,15=0,50

Значение показателя ЭРп/п=0,5 свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2022 году составила-20 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году составила- 22 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=20/22=0,91

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2022 году составили-       36 992,49 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2022 году составили-46 391,25 тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 36 992,49/46 391,25=0,80

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2022 год .

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

| Индикативные показатели: | Показатели план за 2022 год (ЗПп/пп) | Показатели факт за 2022 год (ЗПп/пф) | РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей | 10,153 | 10,592 | 1 |
| Среднее СДп/ппз |  |  | 1 |

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=1/1=1

5.)  Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы    ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат (k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,80

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -0,91

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*1+0,15*0,80+0,15*0,91=0,7+0,12+0,14=0,96

Значение показателя ЭРп/п=0,96 свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы.

Второй этап:  Расчет степени достижения цели и решения задач  муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1.  Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СР мп=∑   СДмппз /Т,

Где:

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СДмппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы    СД мппз.

СД мппз=Змпф/Змпп ,

где,

Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая на конец отчетного периода;

Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи  муниципальной программы

- Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая в 2020 году ,

- Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи  муниципальной программы завланироано в 2022 году

| Индикативные показатели: | Показатели план за 2022 год Змпп | Показатели факт за 2022 год Змпф- | РАСЧЕТ: СД мппз=Змпф/Змпп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, | 10,153 | 10,592 | 1 |
| 2. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 10 | 8 | 0,8 |
| 3. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района | 5 | 4 | 1 |
| 4. Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. | 325,50 | 231,40 | 0,71 |
| 5. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | 18200 | 11 432,4 | 0,63 |
| 6. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0,7 | 1,01 | 1 |
| 7. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 30 | 30 | 1 |
| 8. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | 68,0 | 68,0 | 1 |

СР мп=∑  СДмппз /Т,

- Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы составила -9

РАСЧЕТ:  СРмп= 1+0,8+1+0,71+0,63+1+1+1/8=0,90

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы равна -0,90

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю:

СД кр= КР ф/ КР  п,

Где,

СД кр- степень достижения планового показателя;

КР ф-  значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

К рп- плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

- КР ф-  значение показателя, фактически достигнутое на конец 2022 года принимается -1,

- КР п- плановое значение показателя принимается равным -1

| Индикативные показатели: | Показатели план за 2022 год Кр п | Показатели факт за 2022 год КР ф | РАСЧЕТ: СД кр= КР ф/ КРп, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, | 1 | 1 | 1 |
| 2. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 1 | 0 | 0 |
| 3. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района | 1 | 0 | 0 |
| 4. Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. | 1 | 0 | 0 |
| 5. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | 1 | 0 | 0 |
| 6. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 1 | 1 | 1 |
| 7. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 1 | 1 | 1 |
| 8. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы | 1 | 1 | 1 |

3. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле :

ЭДО=∑СД кр /R ,

Где:

ЭДО-эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы,

СДкр- степень достижения планового значения показателя,

R- количество показателей

- СДкр- степень достижения планового значения показателя

- R- количество показателей.

РАСЧЕТ:  ЭДО =1+1+1+1/8=0,5

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭР мп= k7 х СРмп + k8 х∑ЭРп/п х ki + k9 х ЭДО,

Где:

ЭР мп-эффективность реализации муниципальной программы,

K7-весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k7=0,45)

СРмп -степень достижения цели и решения задач муниципальной программы-0,862.

K8- весовой коэффициент степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланируемому уровню затрат (k8=0,45),

К9- весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (к9=0,1)

ЭР п/п- эффективность реализации подпрограммы-

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.-0,5

Ki-коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы, который определяется по формуле:

Kj=Фj/Ф,

Где:

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограмм в отчетном году,

Ф- объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

ЭРп/п х ki=1х (16 662,71/85 297,10)=0,2

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

ЭРп/п х ki=0,60х(2 295,31/ 85 297,10)=0,02

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

ЭРп/п х ki=0,5х(29344,59 /85 297,10)=0,20

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

ЭРп/п х ki=0,96 х(36992,49/ 85 297,10)=0,4

ЭР мп= k7 х СРмп + k8 х∑ЭРп/п х ki + k9 х ЭДО,

ЭР мп=0,9  х 0,45 +0,45х(0,2 + 0,02+0,20+0,4)+0,1х0,5=0,405+0,4+0,05=0,90

Показатель ЭРмп=0,90 – свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе»» показывает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высокой эффективностью.

Начальник Управления

строительства и архитектуры				                 	М.Л. Толкачева