ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " и  проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2022 год

Дата составления отчета: 1 марта 2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела реализации муниципальных программ Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 4-34-22, usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района	               	                       М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

# 1. Целью муниципальной программы является Развитие и обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог Саткинского  муниципального  района. Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач: Обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети

# 3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

# Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  | Таблица 1-основные результаты реализации программы, достигнутые в 2022 году |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы) |  |
| Цель: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения |
| 1. | "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " | Задача : Обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | Индикатор 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-77,70% | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Индикатор 2 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог- 6,176 км |  |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

# Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | ед изм. | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений полказателя(индикатора) на конец отчетного года от плана( при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района » |
| 1 | Индикативный показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | __ | 80 | 77,7 | точный расчет доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Индикативный показатель 2 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километр | __ | 6,176 | 6,176 |  |

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района" |
| 1 | Мероприятие 1 Грейдерование дорог, ямочный ремонт, подсыпка щебнем : д.Алексеевка (ул. Центральная, ул. Советская) | администрация Айлинского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | провести грейдирование дорог | работы выполнены в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 2 | Мероприятие 2 Очистка дорог от снега в зимний период Айлинского сельского поселения | администрация Айлинского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить очистку дорог от снега | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 3 | Мероприятия 3 Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Романовского с.п. | администрация Романовского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить механизированную снегоочистку, расчистку автомобильных дорог от снежных заносов | работы выполнены в запланированном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 4 | Мероприятие 4 Ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием Романовского с.п. | администрация Романовского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 5 | Мероприятие 5 Ремонт автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием Романовского с.п | администрация Романовского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 6 | Мероприятие 6 Установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств, дорожных знаков и табло индивидуального Ромаовского с.п | администрация Романовского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить утановку барьнрных ограждений, сигнальных столбиков | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 7 | Мероприятие 7 Ремонт и обустройство (монтаж нового) освещения улично-дорожной сети в ночное время Романовского с. п. | администрация Романовского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить монтаж и ремонт улично-дорожного освещения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 8 | Мероприятие № 8 Разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие № 9 Ямочный ремонт дорог Саткинского городского поселения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткиского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ямочный ремонт дорог Саткинского городского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие № 10 Гредирование дорог Саткинского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить гредирование дорог Саткинского городского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие № 11 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяцства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Сатка | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 12 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Бакал Саткинского района Челябинской области; – (асфальт) | администрация Бакальское г.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Бакал | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _ |
| 13 | Мероприятие № 13 Ямочный ремонт дорог Бакальского городского поселения | администрация Бакальское г.п | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ямочный ремонт дорог Бакальского городского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие № 14 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Межевой Саткинского района Челябинской области | администрация Межевого г.п.. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Межевой | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 15 Ремонт автодороги общего пользования местного значения п. Бердяуш Саткинского района Челябинской области | администрация Бердяушского г.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Бердяуш | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 16 | Мероприятие 16 Грейдирование дорог Бердяушского городского поселения | администрация Бердяушского г.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить грейдирование дороги п. Бердяуш | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 17 | Мероприятие № 17 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Сулея Саткинского района Челябинской области | администрация Сулеинского г.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог общего пользования местногозначения п. Сулея | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятия № 18 Ямочный ремонт дорог Сулеинского городского поселения | администрация Сулеинского г.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ямочный ремонт дорог Сулеинского городского поселения | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие № 19 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Романовского сельского поселения Саткинского района Челябинской области – ( грунт) | администрация Романовского с.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Романовского сельского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 20 | Мероприятие № 20 Ямочный ремонт дорог Романовского сельского поселения | администрация Романовского с.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ямочный ремонт дорог Романовского сельского поселения | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие № 21 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Айлино Саткинского района Челябинской области – по ул. Пугачева | Айлинского сельское поселение | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Айлино | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 22 | Мероприятие № 22 Ямочный ремонт дорог Айлинского сельского поселения | Айлинского сельское поселение | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ямочный ремонт дорог Айлинского сельского поселения | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятие № 23 Грейдирование дорог Межевого городского поселения | Межевого городского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить грейдирование дорог Межевого городского поселения | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мероприятие № 24 Ямочный ремонт дорог Межевого городского поселения | Айлинского сельское поселение | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ямочный ремонт дорог Межевого городского поселения | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 25 Мероприятие Реконструкция путепровода со спиральным съездом в г. Бакал Челябинской области | Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить Реконструкцию путепровода со спиральным съездом в г. Бакал | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 26 | Мероприятие 26 Ремонт пешеходных мостов г Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт пешеходных мостов г Сатка | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 27 | Мероприятие 27 Ремонт проезда пр. Комсомольский г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт проезда пр. Комсомольский г. Сатка | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 28 | Мероприятие 28 Ремонт дороги от ул. Орджоникидзе до Мечети г Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнить ремонт дороги от ул. Орджоникидзе до Мечети | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 29 | Мероприятие 29 Гос экспертиза объекта "реконструкция ул. Пролетарской от пересечения с ул. Соолнечной до пересечения с ул. Бакальской с благоустройством прилегающей территории 3 этап | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Пройти Гос экспериза объекта "реконструкция ул. Пролетарской от пересечения с ул. Солнечной до пересечения с ул. Бакальской с благоустройством прилегающей территории 3 этап | работы не выполнены в запланированном объеме | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 30 | Мероприятие 30 Ремонт участка дороги п о ул. Пролетарской от пересечения с ул. Индустриальной пдо ул. Солнечной | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт участка дороги п о ул. Пролетарской от пересечения с ул. Индустриальной пдо ул. Солнечной | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 31 | Мероприятие 31 Ремонт лестничных маршей и левневой канализации г Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт лестничных маршей и ливневой канализации г Сатка | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 32 | Мероприятие 32 Текущее содержание дорог Саткинского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить текущее содержание дорог Саткинского городского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 33 | Мероприятие 33 Установка и поставка осттановочного комплекса по адресу г Сатка ул. Пролетарская 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить установка и поставку остановочного комплекса по адресу г Сатка ул. Пролетарская 6 | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |
| 34 | Мероприятие 34 Установка информационных дорожек и знаков | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткиского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить установка информационных дорожек и знаков | работы не выполнены в запланированном объеме | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __ |

Итого по муниципальной  программе 34 мероприятий, из них не выполнено-2

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Полное финансовое обеспечение мероприятий программы обеспечили сто процентное выполнение запланированных объемов работ в 2022 году, что привело к безопасному движению потока транспортных средств, направленный на снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными условиями, посредством реализации комплекса мероприятий по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.12.2021 № 917) и бюджетом на 2022 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 218 387,898 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 210 946,50 тыс. рублей;

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 7 441,398 тыс. рублей.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.02.2022 № 86) была принята в новой редакции в размере 218 466,09978 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 210 946,50 тыс. рублей;

- за счет бюджета Саткинского муниципального района –7 519,59978  тыс. рублей.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.06.2022 № 466) была принята в новой редакции в размере 210 946,50 тыс.рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 210 946,50 тыс. рублей;

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 21 919,59978 тыс. рублей.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.08.2022 № 566) была принята в новой редакции в размере 235 819,16706 тыс. рублей,  в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области -210 946,500 тыс. рублей;

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 24 872,66706 тыс. рублей..

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.12.2022 № 892) была принята в новой редакции в размере -                  273 696,51706 тыс. рублей,  в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области -210 946,500 тыс. рублей;

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 24 872,66706 тыс. рублей.

# Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем Финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района" |  | план | факт |  |
|  | всего: | 273 696,517 | 272 868,070 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 246 446,500 | 246 446,500 |  |
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 27 250,017 | 26 421,570 |  |
|  | бюджет Саткинского городского поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Грейдерование дорог, ямочный ремонт, подсыпка щебнем : д.Алексеевка (ул. Центральная, ул. Советская) | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 572,461 | 572,461 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Мероприятие Очистка дорог от снега в зимний период Айлинского сельского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 700,000 | 700,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Мероприятия Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Романовского с.п. | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 625,000 | 625,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Мероприятие Ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием Романовского с.п. | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1944,741 | 1944,741 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5. | Мероприятие Ремонт автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием Романовского с.п | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6. | Мероприятие Установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств, дорожных знаков и табло индивидуального Ромаовского с.п | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7. | Мероприятие Ремонт и обустройство (монтаж нового) освещения улично-дорожной сети в ночное время Романовского с. п. | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Мероприятие Разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г Сатка | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 28020,575 | 28020,575 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1474,768 | 1474,768 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Мероприятия:Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Бакал Саткинского района Челябинской области; | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12329,011 | 12329,011 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 648,896 | 648,896 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 11 | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Межевой Саткинского района Челябинской области | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3209,650 | 3209,650 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 168,929 | 168,929 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Мероприятие: Ремонт автодороги общего пользования местного значения п. Бердяуш Саткинского района Челябинской области | итого: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3260,543 | 3260,543 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 171,608 | 171,608 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Сулея Саткинского района Челябинской области | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1936,005 | 1936,005 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 101,895 | 101,895 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Романовского сельского поселения Саткинского района Челябинской области | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1018,952 | 1018,952 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 53,630 | 53,630 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 15 | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Айлино Саткинского района Челябинской области – по ул. Пугачева | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1171,764 | 1171,764 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 61,672 | 61,672 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 16 | Мероприятие : Мероприятие Реконструкция путепровода со спиральным съездом в г. Бакал Челябинской области | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 195500,000 | 195500,000 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 161,000 | 161,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | ИТОГО: УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | итого: | 254531,0998 | 254531,1000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 246446,500 | 246446,500 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 8084,600 | 8084,600 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 17 | Мероприятие: Ямочный ремонт дорог Бакальского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 2000,000 | 2000,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 18 | Мероприятие: Грейдирование дорог Бердяушского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 19 | Мероприятие: Грейдирование дорог Межевого городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1000,000 | 1000,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 20 | Мероприятие: Ямочный ремонт дорог Межевого городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 21 | Мероприятия : Ямочный ремонт дорог Сулеинского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1000,000 | 1000,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 22 | Мероприятие: Ямочный ремонт дорог Романовского сельского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 23 | Мероприятие: Ямочный ремонт дорог Айлинского сельского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | ИТОГО: ПОСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО РАЙОНА | итого: |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 6000,000 | 6000,000 |  |
| 24 | Мероприятие: Грейдирование дорог Саткинского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1308,000 | 1308,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 25 | Мероприятие: Ямочный ремонт дорог Саткинского городского поселения. | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 4845,000 | 4845,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 26 | Мероприятие: Ремонт пешеходных мостов г Сатка | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 500,000 | 200,003 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 27 | Мероприятие: Ремонт дороги от ул. Орджоникидзе до Мечети г Сатка | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 601,350 | 601,350 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 28 | Мероприятие: Гос экспериза объекта "Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения с ул. Солнечной до пересечения с ул. Бакальской с благоустройством прилегающей территории 3 этап | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 459,450 | 0,000 | Не получено положительное заключение Гос экспертизы |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 29 | Мероприятие: Ремонт участка дороги п о ул. Пролетарской от пересечения с ул. Индустриальной пдо ул. Солнечной | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 1989,531 | 1989,531 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 30 | Мероприятие: Ремонт лестничных маршей и ливневой канализации г Сатка | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 71,08628 | 71,086 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 31 | Мероприятие: Установка и поставка остановочного комплекса по адресу г Сатка ул. Пролетарская 6 | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 32 | Мероприятие: Установка информационных дорожек и знаков | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 69,000 | 0,000 | Не заключен контракт |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 33 | Мероприятие: Ремонт проезда пр. Комсомольский г. Сатка | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 435,000 | 435,000 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |
| 34 | Мероприятие: Текущее содержание дорог Саткинского городского поселения | всего: |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 2587,000 | 2587,000 |  |
|  | ИТОГО: УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | всего: | 13165,417 | 12336,970 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 13165,417 | 12336,970 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 4.

# Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.2020 №174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

2. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района" приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района" приведена в соответствие с решением Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района»  (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

# РАЗДЕЛ 5.

Таблица 5 Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

|  | № п/п | Основание для внесения изменений в муниципальную программу | Суть изменений (кратное изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.12.2021 год№ 917 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " | 1.Утверждение объема финансирования | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 годов» ( с изм.) |
|  |  |  | 2.Утверждение индикативных показателей |  |
|  |  |  | 3.Утверждение мероприятий |  |
|  | 2. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.03.2022 год №86" Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
|  | 3. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.06.2022 год № 466 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
|  | 4. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.08.2022 №566 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |
|  | 5. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.12.2022 № 892 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " | 1.Увеличение объема финансирования |  |
|  |  |  | 3.Включение дополнительных мероприятий |  |
|  |  |  | 4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий |  |

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации  по программе  "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района" в 2022 году составила-32 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году составила- 34 ед.

РАСЧЕТ:    СРm п/п=32/34=0,94

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2022 году составила-

- 272 868,070 тыс. рублей,

- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2022 году составила-

-273 969,517  тыс. рублей.

РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 272 868,070 / 273 969,517=0,996

3). Степень достижения целей и решения задач программы

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2022 год составил- 77,70 %, ( показатель 1)

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено-80% ( показатель 1),

РАСЧЕТ:    СДп/ппз = 77,70/80=0,97

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2022 год составил- 6,176 км ( показатель 2)

- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 6,176 км (показатель 2),

РАСЧЕТ:    СДп/ппз = 6,176/6,176=1

Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,97+1=1,97

- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ : СРп/п=1,97/2=0,99

4.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                       ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,99.

- Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,996,

- CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -0,94

РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п

ЭРп/п=0,7*0,99+0,15*0,996+0,15*0,94=0,693+0,1494+0,141=0,983

Значение показателя ЭРп/п=0,983 свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Начальник Управления  строительства и архитектуры		                          М.Л. Толкачева