

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СУЛЕИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 07.11.2023г. № 101\_

|  |  |
| --- | --- |
| п. Сулея  Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» на 2023-2027 годы |  |
|  |

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сулеинское городское поселение», постановлением Администрации Сулеинского городского поселения от 25.12.2020 № 182 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сулеинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» на 2023-2027 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Сулеинского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/2 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» на 2023-2025 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сулеинского городского поселения Паршакову С.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Сулеинского городского поселения В.Г.Губайдулина

## УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации Сулеинского городского поселения

от \_07.11.2023г.\_ № \_101\_

## Муниципальная программа

"Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения" на 2023-2027 годы

п.Сулея 2023

## ПАСПОРТ

Муниципальной Программы

«Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Сулеинского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной Программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной Программы | нет |
| Програмно-целевые инструменты муниципальной Программы | нет |
| Основные цели муниципальной Программы (подпрограммы) | Совершенствование безопасности улично-дорожной сети |
| Основные задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |
| Целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам и по источникам финансирования муниципальной программы (подпрограммы) | - доля выполненных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, ежегодно составит -100%\*;  - доля автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, ежегодно составит – 100%\*. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 2023-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (подпрограммы) с разбивкой по годам и по источникам финансирования | Общий объем финансирования мероприятий программы:  в 2023году – 4 748,9 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств областного бюджета – 1 987,4 тыс.рублей  - за счет средств районного бюджета – 104,6 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета поселения – 2 656,9 тыс. рублей;  в 2024 году – 4 004,1 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств областного бюджета – 1 936,0 тыс.рублей  - за счет средств районного бюджета – 101,9 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета поселения – 1 966,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 3 993,3 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств областного бюджета – 1 872,1 тыс.рублей  - за счет средств районного бюджета – 98,5 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета поселения – 2 022,7 тыс. рублей;  в 2026 году – 3 993,3 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств областного бюджета – 1 872,1 тыс.рублей  - за счет средств районного бюджета – 98,5 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета поселения – 2 022,7 тыс. рублей;  в 2027 году – 3 993,3 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств областного бюджета – 1 872,1 тыс.рублей  - за счет средств районного бюджета – 98,5 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета поселения – 2 022,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | В результате реализации Программы ожидается:  1) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог поселка и повышение безопасности движения;  2) улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в поселке. |

\*-Плановые значения целевых показателей (индикаторов) установлены к выполнению при условии обеспечения требуемого объема финансирования

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети поселка Сулея и деревни Покровка показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Транспортная ситуация в поселке с каждым годом усложняется. Темпы роста количества автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети Сулеи. Не высокий скоростной режим так же негативным образом сказывается на загруженности дорог центральной части поселка.

Такие параметры плотности дорог, скоростного режима подтверждают необходимость мероприятий по реконструкции на отдельных участках дорог и пересечениях.

Существующая ситуация, определенная ростом количества автомобильного движения, превышающим темпы роста дорожного строительства, требуют дальнейшего совершенствования транспортной схемы поселка.

Общая протяженность улично-дорожной сети в городском поселении и деревни Покровка составляет 44.608 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием –5,159 км (11,6%), с щебеночным покрытием – 23,119 км (51,8), с асфальтовым и грунтовым покрытием – 14,081 км.(31,6%), с грунтовым покрытием – 2,249 км. (5,0 %).

Раздел 2. Основная цель и задача муниципальной программы.

Целью реализации программы является совершенствование безопасности улично-дорожной сети.

Основная задача – организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация Программы рассчитана на период 2023 - 2027 годы.

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий Программы, обеспечивающих достижение цели и задачи Программы, представлен в Приложении 1.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Сулеинского городского поселения, Саткинского муниципального района, областного бюджета.

Объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит:

в 2023году – 4 748,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 987,4 тыс.рублей

- за счет средств районного бюджета – 104,6 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 2 656,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 4 004,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 936,0 тыс.рублей

- за счет средств районного бюджета – 101,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 1 966,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 3 993,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 872,1 тыс.рублей

- за счет средств районного бюджета – 98,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 2 022,7 тыс. рублей;

в 2026 году – 3 993,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 872,1 тыс.рублей

- за счет средств районного бюджета – 98,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 2 022,7 тыс. рублей;

в 2027 году – 3 993,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 872,1 тыс.рублей

- за счет средств районного бюджета – 98,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 2 022,7 тыс. рублей;

Объемы финансирования программы ежегодно утверждаются решением Совета депутатов Сулеинского городского поселения о бюджете Сулеинского городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы с использованием индикативных показателей.

Общее руководство и контроль по реализации подпрограммы возлагается на Администрацию Сулеинского городского поселения.

Администрация Сулеинского городского поселения осуществляет:

1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации подпрограммы (в срок до 1 марта года, следующего за отчетным);

3) подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы из областного, районного бюджетов и бюджета Сулеинского городского поселения на текущий финансовый год;

4) контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы должны быть созданы предпосылки к формированию более высокого уровня качества дорожного хозяйства, характеризуемого следующими целевыми ориентирами:

1) улучшению транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог поселка и повышение безопасности движения;

2) улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в поселке.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по индикативным показателям. Информация по индикативным показателям приведена в приложении 2 к муниципальной Программе.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Подробное финансово-экономическое обоснование муниципальной программы приведено в приложении 3 настоящей Программы.

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сулеинского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Сулеинского городского поселения от 25.12.2020г. № 182 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сулеинского городского поселения, их формирования и реализации в новой редакции».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной Программе «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Тип покрытия | Протяженность, км | Источник финансирования | Объем финансирования на 2023 год  (тыс.руб.) | Объем финансирования на 2024 год  (тыс.руб.) | Объем финансирования на 2025 год  (тыс.руб.) | Объем финансирования на 2026 год  (тыс.руб.) | Объем финансирования на 2027 год  (тыс.руб.) | Исполнитель |
| 1 | Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Бюджет Сулеинского городского поселения | 2 656,87143 | 1 966,2 | 2 022,7 | 2 022,7 | 2 022,7 | Администрация Сулеинского городского поселения |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Леспромхозная п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Асфальтобетонные; Грунтовые; Изщебня и гравия (шлака), необработанных вяжущимиматериалами, каменные мостовые | 1,060 | Областной бюджет | 1 682,872 |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 88,57255 |  |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Уральской (участок от д.12 до д.30) п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Грунтовые; Из щебня и гравия(шлака), не обработанныхвяжущими материалами,каменные мостовые | 0,31 | Областной бюджет | 304,525 |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 16,02862 |  |  |  |  |
| 4 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Калиновка п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Грунтовые; Из щебня и гравия(шлака), не обработанныхвяжущими материалами,каменные мостовые | 0,813 | Областной бюджет |  | 950,0 |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  | 50,0 |  |  |  |
| 5 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зои Космодемьянской п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Грунтовые; Из щебня и гравия(шлака), не обработанныхвяжущими материалами,каменные мостовые | 0,43 | Областной бюджет |  | 986,0 |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  | 51,9 |  |  |  |
| 6 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Грунтовые; Из щебня и гравия(шлака), не обработанныхвяжущими материалами,каменные мостовые | 2,41 | Областной бюджет |  |  | 1 872,1 |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  | 98,5 |  |  |
| 7 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ключевская п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Грунтовые; Из щебня и гравия(шлака), не обработанныхвяжущими материалами,каменные мостовые | 1,178 | Областной бюджет |  |  |  | 1 872,1 |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  | 98,5 |  |
| 8 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гаврюшина п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Грунтовые | 0,8 | Областной бюджет |  |  |  |  | 950,0 |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  | 50,0 |
| 9 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.П.Морозова п.Сулея Саткинского района Челябинской области | Грунтовые; Из щебня и гравия(шлака), не обработанныхвяжущими материалами,каменные мостовые | 0,38 | Областной бюджет |  |  |  |  | 922,1 |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  | 48,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 748,86960 | 4 004,1 | 3 993,3 | 3 993,3 | 3 993,3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2  к муниципальной Программе «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» |

### ИНФОРМАЦИЯ

### по индикативным показателям муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | Пункты, подпукты раздела 4 муниципальной программы, которые направлены на достижение индикатива | Планируемое значение, % | | | Характеристика показателя | Формула расчета показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель муниципальной программы: Совершенствование безопасности улично-дорожной | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | | | | | | |
| Доля выполненных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения | 1-9 | 100 | 100 | 100 | При уменьшении показатель имеет отрицательную тенденцию | А=В/С\*100, где  А – доля выполнения запланированных мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети;  В – фактическое количество выполненных мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети;  С- плановое количество выполненных мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети |
| Доля автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние | 1-9 | 100 | 100 | 100 | А=В/С\*100, где  А – доля автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние;  В – протяженность дорог, приведенная в нормативное состояние;  С – общая протяженность автомобильных дорог местного значения (44,608). |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной Программе «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» |

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование мероприятий | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | Расчет объема финансирования по мероприятию |
| «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» | Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 656,87143 | 1 966,2 | 2 022,7 | 2 022,7 | 2 022,7 | Программно-целевой |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 091,99817 | 2 037,9 | 1 970,6 | 1 970,6 | 1 970,6 |
|  |  | 4 748,8696 | 4 004,1 | 3 993,3 | 3 993,3 | 3 993,3 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основным направление реализации Программы является концентрация ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети поселка.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети поселения показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Существующая ситуация, определенная ростом количества автомобильного транспорта, превышающим темпы роста дорожного строительства, требует дальнейшего совершенствования транспортной схемы поселка.

С каждым годом повышаются требования безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию автомобильных дорог, капитального ремонта наиболее изношенных участков.

Для решения данных проблем необходима муниципальная Программа «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения». Следует учитывать, что реализация муниципальной Программы в течение одного года не решит проблем, но существенно улучшит ситуацию в Сулеинском городском поселении.