

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Сатка

Об итогах реализации программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Саткинского муниципального района и по итогам выездных комиссий по реализации программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Информацию о подведении итогов выездных комиссий Собрания депутатов Саткинского муниципального района по реализации программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г. принять к сведению, согласно приложениям к настоящему решению.

2. Признать реализацию программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г. удовлетворительной.

**3. Рекомендовать Главе Саткинского муниципального района** **и** **Главам городских и сельских поселений Саткинского муниципального района** послепринятия бюджета на очередной финансовый год перед началом разработки проектно-сметной документации на утверждённые объекты по программе «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативным проектам на территории Саткинского муниципального района, рассматривать реализуемые объекты на заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов Саткинского муниципального района и Советов депутатов городских и сельских поселений Саткинского муниципального района.

**4. Рекомендовать Главе Саткинского муниципального района** создать подразделение по строительному контролюза всеми реализуемыми объектами в рамках программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района.

**5. Главам городских и сельских поселений Саткинского муниципального района, МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района и Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:**

1) устранить замечания, допущенные в ходе работ по благоустроенным объектам в сроки, указанные в приложениях к настоящему решению;

2) ежегодно осуществлять контроль состояния благоустроенных объектов;

3) в рамках гарантийных обязательств по контрактам, обязать подрядчиков устранить замечания, допущенные в ходе благоустройства объектов;

4) при подписании актов выполненных работ проводить экспертизу и осмотр проделанной работы, запрашивать сертификаты на качество товаров, на соответствие ГОСТ;

5) информировать Собрание депутатов Саткинского муниципального района об итогах проделанной работы **в срок до 11 октября 2023 года**.

**6. Депутатам Советов депутатов** **городских и сельских поселений Саткинского муниципального района** взять на контроль выполнение мероприятий по устранению замечаний благоустроенных объектов.

**7. Собранию депутатов Саткинского муниципального района:**

1) ежегодно проводить выездные комиссии Собрания депутатов Саткинского муниципального района по реализации программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района;

2) направить данное решение ответственным лицам по устранению замечаний;

3) депутатам по своим избирательным округам осуществлять контроль по устранению замечаний и по состоянию объектов.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Собрания депутатов Саткинского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов

Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы** **«Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.**

**САТКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ, руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки сдачи объекта** | **Итоги объезда** |
| **2022 год** |
| 1 | МАОУ «СОШ №13» | Ремонт спортивного зала | 5 005 000,00**Инициативный проект** | 1) установить правильно водоотливы на стадионе, так как сливные отверстия находятся выше уровня образования луж. | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 01.09.2022 | Замечаний к ремонту спортивного зала нет.Устранить замечание до **01.09.2023г**.**ЗАМЕЧАНИЕ****С 2021 ГОДА** |
| 2 | МАОУ «СОШ №11» | Благоустройство стадиона | 6 006 000,00**Инициативный проект** | 1) рекомендовать заменить баскетбольные щиты и кольца на отвечающие стандартам для игры в баскетбол; 2) рассмотреть возможность приобретения пылесоса для стадионов с резиновым покрытием. | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 2022 год | 1) Устранить замечания до **01.09.2023г.**2) В рамках проекта бюджета на 2024 год рассмотреть возможность о выделении средств на приобретение пылесоса.  |
| 3 | ул. 50 лет Октября, 8,10,12, ул. Кирова, 10,12, ул. Дворовый проезд, 3 (9 квартал) | Благоустройство спортивно-игровой зоны (устройство баскетбольно-волейбольной площадки, устройство тротуаров из плитки, устройство тротуаров из асфальта, устройство лестничных маршей и пандусов, устройство газонов, устройство покрытий из мульчи, асфальтирование) площадки, посадка кустарников и деревьев, устройство освещения | 4 013 589,88 | 1. в рамках

гарантийных обязательств привести в соответствие с нормативами лестницы на детской площадке;1. монтаж перил

на лестнице;3) рассмотреть возможность установки пандуса на детской игровой площадке;4) заменить баскетбольные кольца;5) смонтировать дополнительное ограждение на подпорной стене;6) выровнять столб освещения в рамках гарантийных обязательств;7) рассмотреть вопрос дальнейшего озеленения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.09.2022 | Устранить замечания до **01.06.2024г.** |
| 4 | мкр. Западный, пр. Мира, 9,13 | Благоустройство пешеходной зоны (устройство автостоянки с пешеходной дорожкой, устройство из плитки, расширение проезжей части, устройство газона, установка дорожных знаков, ремонт лестничного марша и устройство пандуса, устройство освещения)  | 2 224 722,30 | 1) рассмотреть вопрос установки дополнительного тротуара | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.09.2022 | Устранить замечания до **01.06.2024г.** |
| 5 | ул. Солнечная, 14, ул. Бакальская, 10 | Благоустройство пешеходной зоны (устройство дороги, устройство тротуара из асфальта, устройство газона, устройство водоотводных лотков, посадка деревьев и кустарников) | 3 124 122,51 |  |  |  | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |
| 6 | ул. Черепанова, 19а до Каргинского парка | **Благоустройство пешеходной зоны:**1) устройство автостоянки, дорожки, ограждения, газона, велосипедной дорожки;2) устройство тротуара, лестничных маршей и ограждения, освещения; 3) устройство пешеходных переходов, ограждения, скамей и урн, освещения, площадок из тротуарной плитки и асфальта, лестничных маршей и пандусов, тротуара из плитки;4) устройство тротуара из плитки, установка урн и скамей, освещения | 6 758 645,702 255 014,79600 000,00151 672,00 | 1) в рамках гарантийных обязательств заполнить щели тротуарной плитки песчано-цементной смесью;2) рассмотреть возможность установки дополнительного тротуара;3) несколько домов блокированы для подъезда машин спецслужб (скорой помощи, пожарной)4) устранить разрыв перил пандуса | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района |  | Устранить замечания до **01.09.2023г.** |

|  |
| --- |
| **2023 год** |
| 1 | Центра культурных инициатив, г. Сатка, территория между многоквартирными домами ул. 50 лет ВЛКСМ, 26,ул. Солнечная, 7,ул. Солнечная, 9 | Благоустройство общественного пространства1) асфальтирование площадки с установкой бортовых камней;2) устройство покрытий площадок из плиток на основе резиновой крошки;3) устройство скамеек из их коробчатых габионов с засыпкой магнезита;4) устройство пешеходной дорожки с установкой бортовых камней;5) асфальтирование автомобильной дороги с установкой бортовых камней;6) устройство автопарковки из асфальтового покрытия с установкой бортовых камней;7) устройство водоотводной канавы из лотков бетонных;8) устройство архитектурных сооружений;9) облицовка поверхностей керамогранитными плитками;10) устройство уличного освещения;11) монтаж оборудования МАФ) | **Инициативный проект**1) 4 000 000,00 (средства местного бюджета);2) 13 008,01 (средства местного бюджета);3) 7 999 999,99 (средства областного бюджета)  |  |  | 01.09.2022 | После реализации проекта запланировать на 2024 год продолжение устройства тротуара до улицы 50 лет ВЛКСМ, также устройство пешеходных переходов и ограждений. |

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.**

**БАКАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ, руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки сдачи объекта** | **Итоги объезда** |
| **2022 год** |
| 1 | от ул. Пугачева, 1 до ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **Благоустройство пешеходной зоны:**1) установка детского игрового комплекса, качелей на металлических стойках двойных, беседки, спортивного комплекса, устройство ограждения;2) устройство пешеходной зоны из асфальта |  1 892 000,00189 280,00 | 1) не убран строительный мусор, отсутствует благоустройство за пределами пешеходной зоны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.09.2022г. | Устранить замечания до **01.09.2023г.** |
| 2 | ул. Октябрьская, 2,4,6,8 | **Благоустройство пешеходной зоны:**1) устройство площадки из тротуарной плитки, установка скамей, урн;2) устройство ливневой канализации  |  4 467 372,00438 493,00 | 1) не убран строительный мусор, отсутствует благоустройство за пределами пешеходной зоны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.09.2022г. | Устранить замечания до **01.09.2023г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ул. Октябрьская, 12 | Благоустройство детской площадки | 3 503 500,00**Инициативный проект** | 1) не окошена трава, сломаны элементы детской площадки, щебень разбросан на территории |  | 2022 год | 1) Устранить замечания до **01.09.2023г.;**2) решить вопрос по обслуживанию детской площадки. |
| 4 | МАОУ СОШ №12 | Благоустройства стадиона школа (1 этап) | 4 504 500,00**Инициативный проект** |  | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района, Директор МАОУ «СОШ № 12» | 2022 год | Обеспечить доступ населению на территорию стадиона для занятий физической культурой и спортом |
| **2023 год** |
| 1 | МАОУ «СОШ №9» | Благоустройства стадиона школа (1 этап)(устройство универсальной спортивной площадки, площадки ГТО, прыжковой ямы, уличного освещения, видеонаблюдения и благоустройство территории) | 5 171 939,24**Инициативный проект** |  | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района, Директор МАОУ «СОШ № 9» | 01.08.2023г.(работы выполнены) | Обеспечить доступ населению на территорию стадиона для занятий физической культурой и спортом |

Приложение № 3 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.**

**СУЛЕИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ, руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки сдачи объекта** | **Итоги объезда** |
| **2023 год** |
| 1 | МКОУ «СОШ р.п.Сулея» | Ремонт спортивного зала(ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации; оборудование раздевалок санузлом и душевыми; отделочные работы спортивного зала, замена пола, приобретение спортивного оборудования)  | 4 476 702,00**Инициативный проект** |  |  | 10.07.2023г. |  |

Приложение № 4 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.**

**РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ, руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки сдачи объекта** | **Итоги объезда** |
| **2022 год** |
| 1 | п. Единовер, ул. Центральная, 5А | Устройство ограждения | 998 678,40 | 1) покрасить старый городок | Глава Романовского сельского поселения | 01.09.2022г. | Устранить замечание до **01.09.2023г.** |

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.**

**БЕРДЯУШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ, руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки сдачи объекта** | **Итоги объезда** |
| **2022 год** |
| 1 | МАОУ «СОШ №66 р.п. Бердяуш» | Благоустройство территории | 6 006 000,00**Инициативный проект**  | 1) заполнить щели тротуарной плитки песчано-цементной смесью | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района» | 2022 год | Устранить замечание до **01.09.2023г.** |
| **2023 год** |
| 1 | МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева» р.п. Бердяуш | Благоустройство стадиона(устройство площадки для мини-футбола, площадки ГТО, беговой дорожки, прыжковой ямы, уличного освещения и благоустройство территории)  | 4 197 040,45**Инициативный проект** | 1) установить забор вокруг стадиона;2) установить дорожки к футбольному полю. | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района» | 01.08.2023г. | 1) В рамках проекта бюджета на 2024 год рассмотреть возможность о выделении средств на установку забора вокруг стадиона;2) Устранить замечания до **01.09.2024г.** |

Приложение № 6 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.**

**МЕЖЕВОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ, руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки сдачи объекта** | **Итоги объезда** |
| **2022 год** |
| 1 | ул. К.Маркса, 8Б до ул. К. Маркса, 6Б | Благоустройство пешеходной зоны (установка системы видеонаблюдения, устройство освещения) | 1 936 350,50 | 1) восстановить разрушенный тротуар;2) заполнить щели тротуарной плитки песчано-цементной смесью | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района  | 01.09.2022г. | Устранить замечания до **01.09.2023г**. |
| 2 | МБОУ «СШИ р.п. Межевой» | Благоустройство футбольной площадки искусственным покрытием, спортивного городка и обустройства ограждения | 5 005 000,00**Инициативный проект**  | 1) заменить сетку на футбольных воротах | Глава Межевого городского поселения;МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района» | 2022 год | Устранить замечания до **01.09.2023г.** |
| **2023 год** |
| 1 | МБОУ «СШИ р.п. Межевой» | Ремонт спортивного зала(ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации; оборудование раздевалок санузлом и душевыми; отделочные работы спортивного зала, замена пола, приобретение спортивного оборудования) | 4 296 438,93**Инициативный проект** | 1) не качественно оштукатурены стены;2) не качественно уложены полы | Глава Межевого городского поселения;МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района» | 10.07.2023г. | Устранить замечания до сдачи объекта |

Приложение № 7 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2022 – 2023г.г.**

**АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ, руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки сдачи объекта** | **Итоги объезда** |
| **2022 год** |
| 1 | **МКУ** **«Айлинская ЦКС»** | Ремонт системы отопления здания | 2 002 000,00**Инициативный проект**  |  |  | 31.08.2022г. | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |
| **2023 год** |
| 1 | **МКУ** **«Айлинская ЦКС»** | Ремонт фасада здания и крыльца(ремонт фундамента и отмостки здания, ремонт крыльца) | 1 879 116,91**Инициативный проект**  | 1) не качественно сделана отмостка здания | Глава Айлинского сельского поселения | 01.04.2023 – 01.08.2023г. | Устранить замечания до **01.09.2023г**. |